Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Октябрьский

Республики Башкортостан

от_________2022 г.  № __________

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территорий городского округа

город Октябрьский Республики Башкортостан»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» |
| Цели и задачи муниципальной программы Перечень региональных проектов | Цель: улучшить состояние окружающей среды и повысить уровень экологической безопасности для проживания населения сформировать комплексную систему эффективного обращения с отходами производства и потребления сохранять благоприятную экологическую обстановку Задачи: организовать эффективную систему благоустройства городских территорий, отвечающую современным экологическим, санитарно гигиеническим требованиям и создающую безопасные и комфортные условия для проживания жителей снизить негативное воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду повысить эффективность воспроизводства городских лесов и в целях сохранения средообразующих, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций обеспечить экологически безопасное обращение с отходами обеспечить ликвидацию несанкционированных свалок Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2023 – 2028 годы без деления на этапы |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы не предусмотрены |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Количество выявленных и ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления Количество обезвреженных и направленных на вторичную переработку отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления Доля благоустроенных контейнерных площадок в микрорайонах ИЖС от общего количества контейнерных площадок в микрорайонах ИЖС, Отлов животных без владельцев ( собак, кошек), единиц Количество мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов, состоящих в информационных системах, реестре мест накопления твердых коммунальных отходов (МКД, ИЖС) |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023-2028 годах составит _______ тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан – тыс. рублей, из них по годам: 2023 год – тыс. рублей; 2024 год – тыс. рублей; 2025 год – тыс. рублей; 2026 год – тыс. рублей; 2027 год – тыс. рублей; 2028 год – тыс. рублей; б) федерального бюджета – тыс. рублей, из них по годам: 2023 год – тыс. рублей; 2024 год – тыс. рублей; 2025 год – тыс. рублей; 2026 год – тыс. рублей; 2027 год – тыс. рублей; 2028 год – тыс. рублей; в) бюджета городского округа – тыс. рублей, из них по годам: 2023 год – тыс. рублей; 2024 год – тыс. рублей; 2025 год – тыс. рублей; 2026 год – тыс. рублей; 2027 год – тыс. рублей; 2028 год - тыс. рублей; г) внебюджетных источников – тыс. рублей, из них по годам: 2023 год – тыс. рублей; 2024 год – тыс. рублей; 2025 год – тыс. рублей; 2026 год – тыс. рублей; 2027 год – тыс. рублей; 2028 год – тыс. рублей. |

1.    Характеристика текущего  состояния сферы благоустройства и санитарной  очистки городского округа город Октябрьский

Республики Башкортостан

Городской округ город Октябрьский находится на западе Республики Башкортостан, в 188 км от ее столицы - г. Уфы.  Город расположен в зоне Приуралья, на правом берегу реки Ик, характеризуется наличием развитой инфраструктуры и высокой  комфортностью проживания.

По  состоянию на  01.01.2023 г.:

| Общая площадь земель в пределах городской черты | 9 883 га |
| --- | --- |
| Общая площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, лесопарки, газоны, озеленение улично-дорожной сети) в пределах городской черты, за исключением неблагоустроенных лесов | 8 134 га |
| Общая протяженность улично-дорожной сети, в том числе с асфальтированным покрытием | 301 км |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | 301 км |

Благоустройство территории - комплекс работ, направленных на улучшение экологического, санитарно-гигиенического, эстетического состояния и санитарной очистке территории в целом, созданию  комфортных условий жизни населения.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. С данными задачами успешно справляются специалисты ряда муниципальных и коммерческих организаций города, работающие в сфере благоустройства и санитарной очистки территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

Создание экологически безопасной среды на территории муниципального образования   один из важнейших вопросов работы всех коммунальных служб городского округа город Октябрьский.

По состоянию на 31.10.2022 года всего контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов для жителей города 475 шт., в том числе  в микрорайонах с индивидуальной жилой застройкой 228 площадок, на территориях многоквартирных домов 247 площадки. 	Организацией вывоза и захоронения твердых коммунальных отходов в городском округе занимаются региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология Т» и предприятие ООО «ООО «Полигон».  Приемом и сортировкой вторсырья занимаются ООО «Грин» и ООО «СпецЭкоТранс», которые осуществляют сбор и транспортирование вторичных отходов от мест их накопления в места их размещения и переработки. Общий процент отделяемого и направляемого на вторичную переработку сырья составляет 7,5 %.

Динамика отдельных составляющих благоустройства территории городского округа

|  | Показатели | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, в том числе ремонт | 19 | 46 | 48 |
|  | темп роста к предыдущему году, % | - | 242 | 104 |
| 2 | Количество контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, в том числе для раздельного накопления | 66 | 375 | 342 |
|  | темп роста к предыдущему году, % | - | 568 | 91,2 |
| 3 | Количество направленных на вторичную переработку отходов | 3033 | 3214 | 3215 |
|  | темп роста к предыдущему году, % | 103 | 106 | 100 |

Анализ сложившейся ситуации позволяет сделать вывод,  что программные  мероприятия по увеличению количества благоустроенных контейнерных площадок и количества  контейнеров для раздельного сбора отходов будут обеспечивать  не только    исполнение  федерального законодательства, но и напрямую влиять на  экологическую обстановку  в городском округе.  Таким образом комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения необходимо расширять.

Кроме того, комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территорий включает в себя создание, содержание и обеспечение функционирования системы озеленения территории.

В настоящее время площадь зеленых насаждений, расположенных в черте города, равняется 8134 га. Более 50 % зеленых насаждений, произрастающих на территории города были   посажены в 50-60-ые годы XX века. Возможные мероприятия по компенсационному озеленению могут лишь частично восполнить потери городской экосистемы. В ряде случаев в центре города компенсационное озеленение не может проводиться по объективным причинам из-за плотности застройки и насыщенности коммуникациями.

Приживаемость новых посадок не превышает 60%, и поэтому для достижения нормативных показателей и улучшения качества создаваемых зеленых насаждений необходим тщательный отбор древесных пород, который должен быть приспособлен к конкретным условиям городской среды.

Ежегодно городской округ город Октябрьский участвует в различных  экологических акциях. Одна из таких акций - это республиканская акция «Зеленая Башкирия!», в рамках проводимых мероприятий дважды в год высаживаются зеленые насаждения.

Динамика  озеленения территории городского округа

|  | Показатель | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посадка саженцев зеленых насаждений | 1090 | 3661 | 3610 |
|  | темп роста к предыдущему году, % | - | 335 | 98,6 |
| 2 | в том числе свыше 2,5 м | 192 | 721 | 1580 |
|  | темп роста к предыдущему году, % | - | 375 | 219 |
| 3 | в том числе ниже 2,5 м | 898 | 2940 | 2030 |
|  | темп роста к предыдущему году, % | - | 327 | 69,0 |

Работы  ведущееся в этих направлениях,  необходимо  продолжать,  параллельно  охватывая новые микрорайоны городского округа и новые общественные территории. Реализуя программные мероприятия, усилия будут направлены на снос возрастных и ветровальных деревьев - клена американского, тополя и вяза. Параллельно будет производиться посадка молодых декоративных пород деревьев как традиционных, так и еще необычных для нашего города, но прекрасно адаптированных для природно-климатической зоны нашего региона.

Светотехника,  еще один немаловажный компонент  функциональной организации среды обитания человека. Освещение площадей и улиц - это не только комфорт и безопасность людей в тёмное время суток, но и инструмент, позволяющий моделировать эстетическое восприятие городской среды.

В настоящее время в муниципальной собственности городско округа находятся 301 километр сетей уличного освещения. Система наружного освещения  города включает:

общее количество  светоточек -  4496 шт.;

протяженность воздушных линий  уличного освещения 211,6 км;

протяженность    кабельных линий уличного освещения 19,5 км;

общее количество светильников с газоразрядными ртутными лампами (типа РКУ -  3106) шт.;

общее количество светильников с газоразрядными – натриевыми лампами - 1368 шт.;

светильники типа ЖСУ-12 шт.;

светильники торшерные типа РТУ-10 шт;

в системе уличного освещения  задействовано   120 трансформаторных  подстанций  и   три     распределительных  пункта.

На территории города Октябрьского в рамках внедрения технологий «Умный город» реализуются мероприятия в сфере цифровизации города. Среди них – создание современного диспетчерского центра для автоматизированного управления наружным освещением. При этом в 2014 году внедрена автоматизированная система управления наружным освещением АСУНО «Кулон», предназначенная для многоуровневой автоматизации управления наружным освещением города с применением современных технических решений, позволяющая сделать освещение города легко управляемым, экономичным и оперативным.

- Цели и задачи муниципальной программы.

Цель Программы – улучшить состояние окружающей среды и  повысить уровень экологической  безопасности  для проживания   населения на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.  Модернизировать  систему наружного освещения городского округа. Повысить надежность и долговечность работы сетей наружного  освещения.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

организовать  эффективную систему благоустройства городских территорий, отвечающую современным экологическим,  санитарно- гигиеническим требованиям и создающую безопасные и комфортные условия для проживания жителей городского округа;

снизить общую антропогенную нагрузку на окружающую среду   посредством  усовершенствования    раздельного  сбора твердых коммунальных отходов;

повысить эффективность воспроизводства городских лесов в целях сохранения средообразующих, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций.

- Сроки и этапы реализации  муниципальной программы.

Муниципальная программа рассчитана   на период с  2023  по  2028 годы без деления на этапы.

- Перечень целевых индикаторов  и показателей

муниципальной программы.

Целевые индикаторы муниципальной программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации о достижении цели и решения задач муниципальной программы.

В перечень целевых индикаторов муниципальной  программы включены индикаторы, разработанные в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении  энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Источниками информации о фактических значениях целевых индикаторов муниципальной  программы служат формы отчетности  предприятий операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, формы ведомственного учета и отчетности, статистические сведения  и отчеты.

Перечень  целевых индикаторов муниципальной программы приведен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень

целевых индикаторов и показателей  муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения | Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки муниципальной программы | Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Методика расчета значений целевого индикатора и показателя муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество выявленных и ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления, единиц | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | рассчитывается прямым подсчетом |
| 2 | Количество обезвреженных и направленных на вторичную переработку отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления, тонн | 2300 | 2310 | 2320 | 2340 | 2350 | 2360 | 2370 | 2380 | S= (V образовавшихся - V захороненных) + V принятого S - количество обезвреженных и направленных на вторичную переработку отходов на 31 декабря отчетного периода. Vобразовавшихся - объем образовавшихся отходов за отчетный период, V захороненных – объем захороненных отходов на полигоне ТБО за отчетный период V принятого – объем принятого вторичного сырья за отчетный период организациями имеющими лицензию на осуществление данного вида деятельности (рассчитывается по итогам года) |
| 3 | Доля благоустроенных контейнерных площадок в микрорайонах ИЖС от общего количества контейнерных площадок в микрорайонах ИЖС, % | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 | 116 | 126 | 136 | рассчитывается по формуле: Дкп = (Нкп / Нокп) x 100, где: Дкп - доля благоустроенных контейнерных площадок в мкр. ИЖС к общему количеству контейнерных площадок; Нкп - количество обустроенных контейнерных площадок в мкр. ИЖС; Нокп – общее количество контейнерных площадок в мкр. ИЖС |
|  | Отлов животных без владельцев ( собак, кошек), единиц |  |  | - | - | - | - | - | - | рассчитывается прямым подсчетом, (по итогам года на основании актов выполненных работ) |
| 5 | Количество мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов, состоящих в информационных системах, реестре мест накопления твердых коммунальных отходов (МКД, ИЖС) | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | рассчитывается прямым подсчетом сведения из Реестра мест накопления твердых коммунальных отходов на территории ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан и ГИС «ТКО-Башкортостан» |

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета  Российской Федерации, бюджета Республики Башкортостан, бюджета  городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и из внебюджетных средств предприятий.

Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет       тыс. рублей.  Из них бюджет Российской Федерации -  тыс. рублей, бюджет Республики Башкортостан –         тыс. рублей, бюджет городского округа  -           тыс. рублей, внебюджетные средства –            тыс. рублей;

в том числе по годам:

2023 год –тыс. рублей: из них бюджет Российской Федерации -  тыс. рублей, бюджет Республики Башкортостан –тыс. рублей, бюджет городского округа –тыс. рублей, внебюджетные средства  –тыс. рублей;

2024 год –тыс. рублей: из них бюджет Российской Федерации -        тыс. рублей, бюджет Республики Башкортостан –тыс. рублей,  бюджет городского округа –тыс. рублей, внебюджетные средства - тыс. рублей;

2025 год –тыс. рублей: из них бюджет Российской Федерации -  тыс. рублей, бюджет Республики Башкортостан –тыс. рублей, бюджет городского округа –тыс. рублей, внебюджетные средства –тыс. рублей;

2026 год –тыс. рублей:  из них  бюджет Российской Федерации -  тыс. рублей,  бюджет Республики Башкортостан –тыс. рублей,  бюджет городского округа –тыс. рублей, внебюджетные средства –тыс. рублей;

2027 год –тыс. рублей: из них  бюджет Российской Федерации -      тыс. рублей, бюджет Республики Башкортостан –тыс. рублей,  бюджет городского округа –тыс. рублей, внебюджетные средства –            тыс. рублей;

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджетов исполнителей программных мероприятий.

- Перечень, обоснование и описание подпрограмм.

Муниципальной программой подпрограммы не предусмотрены.

- План  реализации и финансовое обеспечение

муниципальной программы.

Механизм реализации Программы направлен на обеспечение выполнения всех программных мероприятий. Необходимым условием реализации муниципальной программы является взаимодействие администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан,  субъектов хозяйствования и общественности.

Реализация муниципальной программы предусматривает использование всех имеющихся инструментов осуществления государственной политики на муниципальном уровне:

реализация федеральных, республиканских,  муниципальных программ, приоритетных национальных проектов;

финансово-кредитные механизмы;

развитие системы взаимодействия с субъектами хозяйственной деятельности (частно-государственное партнерство), взаимодействие с органами исполнительной власти республики.

В случае изменения (сокращения) объемов финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджетов всех уровней, предусматривается их перераспределение, исходя из приоритетности мероприятий, для достижения результатов, характеризуемых целевыми индикаторами муниципальной программы.

Контроль за реализацией  муниципальной программы осуществляет администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

Исполнителем является   отдел  жилищно-коммунального  хозяйства и благоустройства администрации  городского  округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

План

реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы

«Комплексное благоустройство  территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы |  |  | Источник финансового обеспечения муниципальной программы | Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Срок реализации мероприятия | Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам реализации муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Комплексное благоустройство городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2028 | х | х | х | х |
|  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие Организация благоустройства городского округа | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2028 | х | х | х | х |
|  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Текущий ремонт объектов внешнего благоустройства (фонтаны, памятники, стеллы, малые арх. формы скверов, парков, общественных пространств) | МБУ «Благоустройство |  |  | Бюджет ГО |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2028 | х | х | х | х |
| 1.2 | Содержание и капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства (фонтаны, памятники, стеллы, родники, малые арх. формы скверов, парков, общественных пространств) | МБУ «Благоустройство» |  |  | Бюджет ГО |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2028 | х | х | х | х |
| 1.3 | Санитарная очистка территории городского округа, устранение несанкционированных свалок, уборка территорий, прилегающих к площадкам ТКО. | МБУ «Благоустройство» |  |  | Бюджет ГО |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2028 | 1 | х | количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах города | 2023 год - 32 2024 год - 30 2025 год- 28 2026 год - 26 2027 год - 24 2028 год - 22 |
| 1.4 | Обустройство новогодних городков, установка новогодних МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |
| 1.5 | Благоустройство общественных пространств, мест массового отдыха населения, дворовых территорий | Администрация городского округа город Октябрьский РБ, подрядные организации (по согласованию) |  |  | Бюджет ГО Бюджет РБ Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2028 | х | х | х | х |
| 1.6 | Содержание эксплуатационного участка | МБУ «Благоустройство» |  |  | Бюджет ГО |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2028 | х | х | х | х |
| 2 | Основное мероприятие Озеленение и обработка городских территорий | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2028 | х | х | х | х |
|  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |
|  |  | Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |
| 2.1 | Содержание, защита и воспроизводство городских лесов и зеленых насаждений | МБУ «Благоустройство», предприятия, выигравшие аукцион согласно ФЗ-44 «О контрактной системе закупок» |  |  | Бюджет ГО |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2028 | х | х | х | х |
| 2.2 | Посадка и уход за цветниками (клумбами) | МБУ «Благоустройство», предприятия, выигравшие аукцион согласно ФЗ-44 «О контрактной системе закупок» |  |  | Бюджет ГО |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2028 | х | х | х | х |
| 2.3 | Проведение обработки общественных пространств (дератизация, дезинсекция) | МБУ «Благоустройство», предприятия, выигравшие аукцион согласно ФЗ-44 «О контрактной системе закупок» |  |  | Бюджет ГО |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2028 | х | х | х | х |
| 3 | Основное мероприятие Организация и содержание мест захоронения | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2028 | х | х | х | х |
|  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и содержание мест захоронения, захоронение безродных | МБУ «Благоустройство» |  |  | Бюджет ГО Бюджет РБ |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2028 | х | х | х | х |
| 3.2 | Обслуживание и ремонт биотермической ямы | Отдел ЖКХ и Б, предприятия выигравшие аукцион согласно ФЗ-44 «О контрактной системе закупок» |  |  | Бюджет РБ |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2028 | х | х | х | х |
| 4 | Основное мероприятие Модернизация систем уличного и внутриквартального освещения | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2028 |  | х | х | х |
|  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Текущий ремонт и содержание линий уличного и внутриквартального освещения городского округа городского округа | МБУ «Благоустройство» |  |  | Бюджет ГО Бюджет РБ |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2028 | х | х | х | х |
| 5 | Основное мероприятие Экология | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение, установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, вторичных отходов, опасных отходов. | Отдел ЖКХ и Б, предприятия выигравшие аукцион согласно ФЗ-44 «О контрактной системе закупок», организации (по согласованию) |  | Бюджет ГО Бюджет РБ Внебюджетн. источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2028 | 2 | х | количество отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) ТКО, в общей массе образованных ТКО | 2023 год - 20 2024 год – 25 2025 год - 30 2026год - 35 2027 год – 40 2028 год - 45 |
| 5.2 | Благоустройство контейнерных площадок, специальных площадок для отходов производства и потребления, пунктов приема вторичного сырья | Отдел ЖКХ и Б, предприятия выигравшие аукцион согласно ФЗ-44 «О контрактной системе закупок», организации (по согласованию) |  | Бюджет ГО Бюджет РБ Внебюджетн. источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2028 | 3 | х | количество площадок для накопления отходов, единиц | 2023 год - 10 2024 год – 12 2025 год - 14 2026год - 16 2027 год- 18 2028 год- 20 |
| 6 | Основное мероприятие Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2028 | х | х | х | х |
|  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение реализации муниципальной программы Комплексное благоустройство территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | Отдел ЖКХ и Б, предприятия, учреждения, организации (по согласованию) |  |  | Бюджет ГО |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2028 | х | х | х | х |
| 7 | Основное мероприятие Хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений городского округа | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений городского округа | предприятия выигравшие аукцион согласно ФЗ-44 «О контрактной системе закупок» | Бюджет ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2028 | 4 | х | х | х |
|  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | МБУ «Благоустройство» |  |  | Бюджет РБ Бюджет ГО |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2028 | х | х | х | х |
| 9 | Основное мероприятие Укрепление материально- технической базы для благоустройства территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2028 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Укрепление материально- технической базы для благоустройства территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | Администрация ГО |  |  | Бюджет ГО |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2028 |  |  |  |  |
| Региональная программа Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие в рамках региональной программы Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2028 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия в рамках региональной программы Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан | Администрация ГО |  |  | Итого, в том числе: Бюджет ГО Бюджет РФ Бюджет РБ Внебюджетн. источники |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2028 |  |  |  |  |

- Оценка эффективности муниципальной программы.

В результате реализации Программы к 2028 году предполагается:

1) повышение уровня благоустроенности территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и   обеспечение горожан  доступной и комфортной городской средой за счет обустройства мест массового отдыха населения, в том числе  приобретения и установки  малых архитектурных форм, памятников иных объектов благоустройства;

2)  улучшение экологической  и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан;

3) совершенствование системы раздельного накопления твердых коммунальных

отходов посредством замены устаревших металлических контейнеров на  новые евроконтейнеры, комплектацией  контейнерных площадок  контейнерами для раздельного накопления твердых коммунальных отходов по видам;

4) выполнение целевых индикаторов и достижение показателей  муниципальной программы:

уменьшение количества   выявленных и ликвидированных мест несанкционированного  размещения отходов производства и потребления позволит снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду и повысить уровень экологического комфорта  горожан;

увеличение количества благоустроенных контейнерных площадок  контейнеров   обеспечит надлежащее накопление  твердых коммунальных отходов,  образовавшихся от деятельности жителей;

увеличение количества обезвреженных и направленных на вторичную  переработку отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления позволит вовлечь большее количество  вторичных отходов  в процесс производства, снизит нагрузку на полигон твердых  бытовых отходов, принесет прибыль организациям осуществляющим их сбор и сортировку.

Управляющий делами администрации                                             А.Е. Пальчинский