Муниципальная программа

«Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан «Башкирские дворики»

утверждена постановлением администрации городского округа

город Октябрьский Республики Башкортостан от 28.02.2019 №769 (с изменениями

от 20.06.2019 №2564, от 07.02.2020 №362, от 17.07.2020 №2087, от 05.08.2020 №2264, 25.08.2020 №2484, от 14.11.2020 №3646, от 12.02.2021 №462, от 25.11.2021 №3631,

от 09.03.2022 №687, от 08.07.2022 №1938, от 15.02.2023 №286, от 01.02.2024 №181,

от 04.07.2024 №1752, от 16.12.2024 №3647, от 19.03.2025 №654)

Паспорт муниципальной программы

«Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

«Башкирские дворики»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Управление капитального строительства» |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: вовлечение населения в процессы местного самоуправления, развитие механизмов инициативного бюджетирования, благоустройство дворовых территорий; обеспечение комфортных условий для проживания, работы и отдыха населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. Задачи: повышение уровня благоустройства дворовых территорий; увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования; организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях многоквартирных домов, в том числе устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов. |
| Перечень региональных проектов | Отсутствуют |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2025 год, без деления на этапы |
| Перечень подпрограмм | Отсутствуют |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | количество благоустроенных дворовых территорий; доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования). |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий прогнозируемый объем финансирования на 2019-2025 годы составляет: 372 171,1 тыс. руб., в том числе: Бюджет Республики Башкортостан 346 221,9 тыс. руб. из них по годам: 2019 год – 57 981,7 тыс.руб. 2020 год – 63 189,6 тыс.руб. 2021 год – 19 880,0 тыс.руб. 2022 год – 43 000,0 тыс.руб. 2023 год – 57 170,6 тыс.руб. 2024 год – 55 000,0 тыс.руб. 2025 год – 50 000,0 тыс.руб. Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 22 900,3 тыс.руб. из них по годам: 2019 год – 4 665,8 тыс. руб. 2020 год – 4 105,2 тыс.руб. 2021 год – 2 165,9 тыс.руб. 2022 год – 2 992,7 тыс.руб. 2023 год – 3 304,1 тыс.руб. 2024 год – 3 035,0 тыс.руб. 2025 год – 2 631,6 тыс.руб. Средства заинтересованных лиц – 3 048,9 тыс. руб. из них по годам: 2019 год – 579,9 тыс.руб. 2020 год – 631,9 тыс. руб. 2021 год – 233,4 тыс.руб. 2022 год – 460,0 тыс.руб. 2023 год – 571,7 тыс.руб. 2024 год – 572,0 тыс.руб 2025 год – 0,00 тыс.руб. |

- Характеристика текущего состояния благоустройства территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

  - Характеристика текущего состояния благоустройства территорий многоквартирных жилых домов.

В городском округе город Октябрьский насчитывается 666 многоквартирных домов, которые образовывают 315 дворовых территорий. Площадь благоустроенного жилищного фонда городского округа составляет 2600,6 тыс. кв. метров. 	В многоквартирных домах проживают 79112 человек.

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов является важнейшей частью комфортности проживания граждан. От уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе технически исправного состояния внутриквартальных проездов, тротуаров, наличия мест парковки автомобильного транспорта, во многом зависит качество жизни населения.

В существующем жилищном фонде на территории городского округа имеются придомовые территории, полностью или частично не отвечающие нормативным требованиям. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. На сегодняшний день не решаются проблемы восстановления и текущего ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых проездов ввиду высокой стоимости работ и нежелания собственников многоквартирных домов финансировать данные работы. Такое состояние территорий приводит не только к низкому уровню благоустроенности, но и к отсутствию условий для отдыха и физического развития детей, их приобщения к здоровому образу жизни.

Неуклонно растущее количество транспорта приводит к увеличению физического износа асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов. Некоторые виды работ по благоустройству не производились длительное время: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. Большинство существующих автостоянок, расположенных на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, не обеспечивают в полной мере растущее число автомобильного транспорта.

Таблица 1

Сравнительный анализ за последние три года

| Период | Общее количество домов, находящихся в управлении управляющих организаций (ТСЖ, непосредственное управление) | Общее количество человек, проживающих в МКД, находящихся в управлении управляющей организации, ТСЖ, непосредственное управление | Общее количество дворовых территорий (составляющих придомовую территорию одного или нескольких МКД) |  | Количество жителей, проживающих в МКД с благоустроенной придомовой территорией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Из них кол-во благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха (спортивными площадками, детскими площадками, малыми архитектурными формами) |  |
| 2019 год | 645 | 76275 | 315 | 238 | 23187 |
| 2020 год | 650 | 77289 |  | 243 | 25969 |
| 2021 год | 660 | 78027 |  | 244 | 26388 |
| 2022 год | 666 | 79112 |  | 245 | 27400 |
| 2023 год | 669 | 80147 |  | 247 | 29006 |

Проведенные обследования и анализ результатов инвентаризации дворовых территорий свидетельствуют о том, что требуются значительные трудовые и финансовые затраты по благоустройству.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения городских территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом населения.

При формировании перечня дворовых территорий, разработчики руководствуются следующими критериями:

финансовая дисциплина собственников и нанимателей помещений по оплате жилищно - коммунальных услуг (уровень сбора по оплате жилищно - коммунальных услуг);

вклад организаций и спонсоров в реализацию проекта (материалы, денежные средства);

уровень софинансирования со стороны населения;

доля собственников, принявших участие и проголосовавших за решение о проведении благоустройства дворовой территории (голоса собственников) в многоквартирном доме;

количество благополучателей (количество населения, проживающего в многоквартирных домах, входящих в дворовую территорию, требующую благоустройства).

- Цели и задачи Программы.

Цель Программы – повышение уровня благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов.

Основными задачами Программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования;

- организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях многоквартирных домов, в том числе устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов.

- Сроки и этапы реализации Программы.

Муниципальная программа «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан «Башкирские дворики» разработана на 2019-2025 годы и будет осуществляться в один этап.

- Объемы и источники финансирования Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и внебюджетных источников (средства заинтересованных лиц).

Финансовое обеспечение программы с распределением расходов по источникам финансирования приведено в таблице.

Таблица 2

| Объемы и источники финансирования | Период реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Всего по программе, в том числе: | 372171,1 | 63227,4 | 67926,7 | 22279,3 | 46452,7 | 61046,4 | 58607,0 | 52631,6 |
| Бюджет Республики Башкортостан | 346221,9 | 57981,7 | 63189,6 | 19880,0 | 43000,0 | 57170,6 | 55000,0 | 50000,0 |
| Бюджет ГО г. Октябрьский РБ | 22900,3 | 4665,8 | 4105,2 | 2165,9 | 2992,7 | 3304,1 | 3035,0 | 2631,6 |
| Средства заинтересованных лиц | 3048,9 | 579,9 | 631,9 | 233,4 | 460,0 | 571,7 | 572,0 | 0,00 |

- Условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в рамках реализации муниципальной Программы

Заинтересованные лица принимают обязательное финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках перечня работ, предусмотренных Программой.

Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц должна составлять не менее 1% от суммы субсидии, выделенной из бюджета Республики Башкортостан.

Финансовое участие заинтересованных лиц осуществляется путем перечисления суммы денежных средств в рублевом эквиваленте на счет администрации. Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории в виде процента от стоимости затрат на его реализацию.

Финансовые средства перечисляются в срок 30 дней до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте, в котором указываются последствия неисполнения данного обязательства.

Решение о форме финансового участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе заявки на участие в конкурсном отборе проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий:

собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовую территорию, оформленное по установленной форме, содержащее решение в том числе:

об избрании Председателя и Секретаря общего собрания собственников помещений;

об избрании членов счетной комиссии общего собрания собственников помещений;

об участии в конкурсном отборе проектов по благоустройству дворовых территорий МКД на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан;

об утверждении видов работ по благоустройству дворовой территории МКД;

о разработке проекта благоустройства дворовой территории МКД, включающего схему размещения элементов благоустройства и сметный расчет планируемых работ, о согласовании проекта благоустройства дворовой территории МКД, включающего схему размещения элементов благоустройства и сметного расчета планируемых работ;

о софинансировании работ по благоустройству за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее 1% от суммы субсидии, выделенной из бюджета Республики Башкортостан;

о порядке и сроках софинансирования собственниками помещений МКД проекта по благоустройству дворовых территорий;

о включении в состав общего имущества в МКД оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

об обязательном последующем содержании за счет средств собственников помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагаемому управляющей организацией размеру платы за содержание жилого помещения;

о выборе лица, уполномоченного действовать от имени собственников помещений МКД с правом подачи заявки на участие в конкурсном отборе проектов по благоустройству дворовых территорий МКД, согласования дизайн-проекта, согласования схемы проекта благоустройства;

о выборе лица, уполномоченного действовать от имени собственников помещений МКД с правом согласования проекта благоустройства, включающего схему и сметный расчет, с правом участия в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории МКД, при приемке выполненных работ, при подписании соответствующих документов в ходе реализации Программы;

об определении способа доведения до собственников помещений в многоквартирном доме решений, принятых на общем собрании;

об определении места хранения материалов общих собраний.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия платежного поручения о перечислении средств на счет администрации.

6.	Финансовое обеспечение

реализации проектов по благоустройству дворовых территорий

Финансовое обеспечение проектов по благоустройству дворовых территорий МКД осуществляется за счет предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на софинансирование проектов по благоустройству дворовых территорий, софинансирования из бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в размере не менее 5% и со стороны населения в размере не менее 1% от суммы субсидии, выделенной из бюджета Республики Башкортостан.

В случае экономии средств, сложившейся по итогам проведения получателем субсидий процедур, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, высвободившийся объем средств, определенный пропорционально внесенному вкладу, подлежит перераспределению на другие проекты по благоустройству дворовых территорий, прошедшие конкурсный отбор.

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по благоустройству дворовых территорий, включенных в адресный перечень, производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Получателем субсидии, а также заказчиком, уполномоченным осуществлять закупки товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для реализации проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в адресный перечень, является организатор конкурсного отбора.

В случае необходимости, заказчик осуществляет проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории.

Оплата по контрактам, заключенным администрацией по результатам конкурсных процедур по выбору подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МКД, включенных в адресный перечень, за счет финансового обеспечения из бюджетов Республики Башкортостан, городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, вкладов населения производится на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), согласованных с отделом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации, службой строительного контроля и подписанных представителями подрядной организации.

В соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации, утвержденным и введенным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.06.2013 №182-ст «Оборудование и покрытие детских игровых площадок» и Национальным стандартом Российской Федерации, утвержденным и введенным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.10.2013 №1284-ст «Оборудование детских спортивных площадок» оборудование детской и (или) спортивной площадки и антитравмирующее резиновое покрытие должно быть сертифицировано на безопасность продукции и иметь паспорт на каждый элемент детского игрового и (или) спортивного оборудования.

Показателями результативности и эффективности использования субсидий является обеспечение 100% реализации проектов по благоустройству дворовых территорий МКД, предусмотренных основным разделом адресного перечня, в пределах выделенных объемов финансирования.

Ответственность за результативность, целевое использование средств субсидий и средств населения, достоверность представляемых документов возлагается на администрацию городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, являющуюся заказчиком работ по реализации проектов благоустройства дворовых территорий.

- 7.	Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на работы по благоустройству дворовых территорий.

- Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение перечня работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется на лицевом счете администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, предназначенном для отражения операций по администрированию поступлений доходов в бюджет, открытом в Управлении Федерального казначейства.

- Сбор средств осуществляется после подтверждения внесения дворовой территории, к которой относится МКД в Программу. Управляющая организация, в чьем управлении находится МКД, осуществляет сбор средств в соответствии с порядком, определенным на собрании собственников МКД. Администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, после внесения МКД в Программу, предусматривает бюджетные ассигнования в смете расходов. Средства перечислению в управляющую организацию не подлежат.

В администрацию городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан управляющей организацией представляются сведения о сумме софинансирования заинтересованных лиц, механизме расчета сбора средств (с 1 кв. метра.), порядке сбора средств, принятых на общих собраниях собственников МКД.

Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства перечисляются управляющей организацией, в чьем управлении находится МКД, в бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по следующим реквизитам:

Получатель УФК по Республике Башкортостан (Администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан),

ИНН 0265027400

КПП 026501001

л/с 04013097800

Банк получателя - ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа

БИК 018073401

Номер счета банка получателя средств – 40102810045370000067

Номер счета получателя - 03100643000000010100

ОКТМО 80735000

КБК дохода

Назначение платежа «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов» Благоустройство дворовой территории, № дома, наименование улицы.

Управляющая организация, в чьем управлении находится МКД, передает в бухгалтерию администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан платежные документы о внесении средств на счет получателя средств и реестры МКД, по которым были внесены средства, в течение трёх рабочих дней после перечисления средств.

Ведение учета поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, осуществляется исполнителем Программы.

Расходование средств, в том числе бюджета Республики Башкортостан, городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и средств софинансирования заинтересованных лиц, осуществляется в соответствии с условиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями).

Документация по осуществлению закупок (техническое задание) подготавливается МКУ «Управление капитального строительства» на основании проектно-сметной документации и утверждённого дизайн-проекта благоустройства дворовой территории. Конкурсную документацию по осуществлению закупок формирует администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. Процедуру закупок осуществляет отдел муниципальных закупок администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. По итогам проведённых конкурсных процедур администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан заключает муниципальный контракт на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, финансирование которого будет осуществляться за счёт нескольких источников, в том числе средства – бюджета Республики Башкортостан, городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и средств софинансирования заинтересованных лиц пропорционально доле финансового участия.

Администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, представляет в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан отчёты:

а) о расходовании средств на реализацию муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан «Башкирские дворики»;

б) о достижении значений показателей результативности использования Субсидии, предоставленной из бюджета Республики Башкортостан                                 бюджету муниципального образования Республики Башкортостан                                            на поддержку муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан «Башкирские дворики».

Средства, полученные в виде экономии от доли финансового участия собственников при проведении конкурсных процедур по отбору подрядчика на проведение работ по благоустройству дворовой территории, направляются на финансирование дополнительных объемов работ благоустройству дворовой территории (в случае, если такое решение было принято заинтересованными лицами), либо подлежат возврату на расчетный счет  управляющей организацией, в чьем управлении находится МКД, пропорционально внесенному вкладу, по согласованию с собственниками МКД.

8. Порядок включения дворовых территорий для благоустройства в муниципальную программу

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13.02.2019 №68 в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» подлежат благоустройству общественные территории. Благоустройство дворовых территорий в рамках указанной программы производиться не будет.

На основании изложенного и в целях проведения благоустройства максимального количества дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан «Башкирские дворики» общественной комиссией по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» в соответствии с протоколом от 28.02.2019 принято решение о переносе в полном объеме адресного перечня дворовых территорий, ранее прошедших отбор и вошедших в муниципальные программы  «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» на 2018-2022 годы и «Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, основанных на местных инициативах», согласно Порядку порядков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан», утвержденному постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 16.03.2017 №1064 (в редакции от 25.02.2019 №768), а также Порядку проведения конкурсного отбора проектов по благоустройству дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, основанных на местных инициативах, утвержденному постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 15.02.2018 №527 (в редакции от 25.02.2019 №769), сохраняя очередность проведения работ по благоустройству.

Сбор новых заявок будет осуществляться после комплексного благоустройства дворовых территорий, включенных в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан «Башкирские дворики».

В перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входят:

асфальтирование и (или) ремонт дворовых проездов;

устройство парковочных пространств с нанесением разметки;

устройство (ремонт) тротуаров и пешеходных дорожек;

установка или замена бордюрного камня;

установка сертифицированных детских и (или) спортивных площадок с безопасным резиновым покрытием;

ограждение, в том числе детской и спортивной площадок, газонов;

озеленение, в том числе посадка деревьев, кустарников и обустройство газонов;

установка информационных стендов;

устройство зон отдыха (скамеек, урн);

установка контейнерных площадок (без контейнеров);

освещение дворовых территорий;

обустройство систем видеонаблюдения во дворе.

9. Перечень целевых индикаторов и показателей программы «Реализация проектов по

комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Октябрьский

Республики Башкортостан «Башкирские дворики»

Таблица 3

| № | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения |  | Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки муниципальной программы |  | Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Методика расчета значений целевого индикатора и показателя муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан «Башкирские дворики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | 230 |  | 238 |  | 243 | 244 | 245 | 247 | 248 | 250 | Пз – планируемое значение |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | 73,02 |  | 75,56 |  | 77,14 | 77,46 | 77,78 | 78,41 | 78,73 | 79,37 | Дб = Кб х 100 / Ко, где Дб – доля благоустроенных дворовых территорий; Кб – количество благоустроенных дворовых территорий; Ко – общее количество дворовых территорий |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | 16,38 |  | 20,34 |  | 22,78 | 23,15 | 24,52 | 25,96 | 26,39 | 27,83 | Он = Кчб х 100/Кч, где Он - охват населения благоустроенными дворовыми территориями; Кчб – количество человек с благоустроенными дворовыми территориями; Кч – общее количество человек, проживающих в городском округе город Октябрьский РБ |

10. Перечень дворовых территорий, отобранных по результатам заседания общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» в муниципальную программу «Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий, основанных на местных инициативах «Башкирские дворики» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» на 2019 год

10.1. Перечень дворовых территорий,

подлежащих благоустройству в 2019 году

Таблица 4

| № п/п | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории | Виды работ | Дата подачи заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | проспект Ленина, д.50 | 1394,6 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 17.04.2017 |
| 2 | 34 микрорайон, д. 11/1 | 5300,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 18.04.2017 |
| 3 | 25 микрорайон, д. 11,14б; ул. Ак. Королева, д.9а | 4670,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 18.04.2017 |
| 4 | ул. Девонская, д.19; ул. Садовое кольцо, д.12,14,14а | 6300,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 19.04.2017 |
| 5 | ул. Садовое кольцо, д.59 | 3592,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 10.04.2017 |
| 6 | 21 микрорайон, д. 6, 9, 12, 13 | 20077,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 15.03.2018 |
| 7 | 34 микрорайон, д. 6,7 | 12054,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 12.04.2017 |
| 8 | 35 микрорайон, д. 27, 28 | 5848,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 11.04.2017 |

Перечень дворовых территорий, отобранных по  результатам заседания общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» для включения  в муниципальную программу «Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий, основанных на местных инициативах «Башкирские дворики» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» на 2020-2024 годы

10.2. Перечень дворовых территорий,

подлежащих благоустройству

Таблица 5

| № п/п | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории | Перечень работ* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата подачи заявки |
| 1 | проспект Ленина, д. 45/1 | 3600,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 14.04.2017 |
| 2 | ул. Свердлова, д. 91,93,95, 97, 99, ул. Салавата Батыра, дом №9 | 2806,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 19.04.2017 |
| 3 | 28 микрорайон, д. 11 | 619,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 19.04.2017 |
| 4 | 35 микрорайон, д. 30в, 31а, 32 | 10905,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 15.03.2018 |
| 5 | ул. Комсомольская, д. 27, 29, 31 | 6164,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 15.03.2018 |
| 6 | ул. Фрунзе д. 11, ул. Комсомольская д. 37, 39, 41, ул. Герцена д. 34, 36 | 26911,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 15.03.2018 |
| 7 | 35 микрорайон, д. 2, 2а, 3, 6, 8 | 17900,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 15.03.2018 |
| 8 | ул. Садовое кольцо, д. 9,7; ул. Гаражная, д. 5 | 5070,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 18.04.2017 |
| 9 | 24 микрорайон, д. 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 18 600,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 19.04.2017 |
| 10 | ул. Губкина, д. 27,29,31,33,35; проспект Ленина, д. 22, ул. Свердлова, д. 68, 70 | 8300,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 19.04.2017 |
| 11 | ул. Островского, д. 49 | 2904,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 14.04.2017 |
| 12 | ул. Гаражная, д. 4 | 2731,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 13.04.2017 |
| 13 | ул. Северная, д. 16 | 3923,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 18.04.2017 |
| 14 | 34 микрорайон, д. 15 Г | 5097,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 19.04.2017 |
| 15 | ул. Садовое кольцо, д. 30 | 3537,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 18.04.2017 |
| 16 | 35 микрорайон, д. 10 | 1326,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 18.04.2017 |
| 17 | 34 микрорайон, д. 31 | 6800,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 19.04.2017 |
| 18 | 21 микрорайон, д. 10 | 7740,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 26.10.2017 |
| 19 | 35 микрорайон, д. 19,19/2,22,22/2 | 5028,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 26.10.2017 |
| 20 | 35 микрорайон, д. 11 | 464,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 23.10.2017 |
| 21 | 35 микрорайон, д. 31,37,38,39,40 | 11387,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 25.10.2017 |
| 22 | ул. Северная, д. 28, ул. Девонская д. 4 | 2800,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 25.10.2017 |
| 23 | ул. Губкина, д. 14 | 214,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 26.10.2017 |
| 24 | проспект Ленина, д. 55,55/1 | 1356,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 26.10.2017 |
| 25 | ул. Девонская, д. 6 | 2836,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 25.10.2017 |
| 26 | 34 микрорайон, д. 9,10 | 4512,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 26.10.2017 |
| 27 | 35 микрорайон, д. 7 | 1158,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 26.10.2017 |
| 28 | 35 микрорайон, д. 29 | 2526,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 26.10.2017 |
| 29 | 25 микрорайон, д. 7 | 1812,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 26.10.2017 |
| 30 | 34 микрорайон, д. 2,3 | 4416,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 26.10.2017 |
| 31 | ул. Садовое кольцо, д. 12а | 1228,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 26.10.2017 |
| 32 | проспект Ленина, д. 47 | 1049,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 19.10.2017 |
| 33 | проспект Ленина, д. 26,28, ул. Свердлова, д. 56,58,60 | 1393,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 20.10.2017 |
| 34 | ул. Садовое кольцо, д. 49 | 1576,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 26.10.2017 |
| 35 | 35 микрорайон, д. 34 | 423,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 25.10.2017 |
| 36 | 21 микрорайон, д. 14 | 879,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 26.10.2017 |
| 37 | ул. Кувыкина, д. 41,43,45 | 1160,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 26.10.2017 |
| 38 | ул. Свердлова, д. 29,31, ул. Горького, д. 28,30,32,34, ул. Чапаева, д. 13 | 4505,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 24.10.2017 |
| 39 | проспект Ленина, д. 9 | 1066,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 09.10.2017 |
| 40 | ул. Свердлова, д. 30,32,34 | 2126,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 17.10.2017 |
| 41 | ул. Горького, д. 7 | 236,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 26.10.2017 |
| 42 | ул. Комсомольская, д. 17а,19а, ул. Девонская, д. 14 | 3075,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 26.10.2017 |
| 43 | ул. Губкина, д. 1 | 343,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 24.10.2017 |
| 44 | ул. Советская, д. 5 | 987,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 24.10.2017 |
| 45 | 24 микрорайон, д. 4 | 2735,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 26.10.2017 |
| 46 | ул. Комсомольская, д. 17 | 1705,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 18.10.2017 |
| 47 | ул. Комсомольская, д.19 | 1676,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 24.10.2017 |
| 48 | ул. Кортунова, д. 15 | 1544,0 | асфальтирование дворового проезда, устройство парковочной зоны, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство детской и спортивной площадки, монтаж освещения, установка МАФов, установка видеонаблюдения | 25.10.2017 |

11. План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнители муниципальной программы | Источник финансового обеспечения муниципальной программы | Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации мероприятия | Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | х |
| 1.1. | проспект Ленина, дом №50; | Администрация ГО, подрядные организации (по согласованию) | Всего | 5396,1 | 5396,1 |  |  |  |  |  |  | 2019 | 1-3 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | 5090,7 | 5090,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет ГО г. Октябрьский РБ | 254,5 | 254,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства заинтересованных лиц | 50,9 | 50,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | 34 микрорайон, дом №11/1; | Администрация ГО, подрядные организации (по согласованию) | Всего | 5869,4 | 5869,4 |  |  |  |  |  |  | 2019 | 1-3 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | х |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | 5537,3 | 5537,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет ГО г. Октябрьский РБ | 276,9 | 276,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства заинтересованных лиц | 55,2 | 55,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | 25 микрорайон, дома №11,14б, ул. Ак. Королева, дом №9а; | Администрация ГО, подрядные организации (по согласованию) | Всего | 12400,5 | 12400,5 |  |  |  |  |  |  | 2019 | 1-3 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | х |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | 11698,6 | 11698,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет ГО г. Октябрьский РБ | 584,9 | 584,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства заинтересованных лиц | 117,0 | 117,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | ул. Девонская, дом №19, ул. Садовое кольцо, дома №12,14,14а; | Администрация ГО, подрядные организации (по согласованию) | Всего | 8104,4 | 8104,4 |  |  |  |  |  |  | 2019 | 1-3 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | х |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | 7645,7 | 7645,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет ГО г. Октябрьский РБ | 382,3 | 382,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства заинтересованных лиц | 76,4 | 76,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | ул. Садовое кольцо, дом №59; | Администрация ГО, подрядные организации (по согласованию) | Всего | 2716,9 | 2716,9 |  |  |  |  |  |  | 2019 | 1-3 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | х |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | 2563,1 | 2563,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет ГО г. Октябрьский РБ | 128,1 | 128,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства заинтересованных лиц | 25,7 | 25,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | 21 микрорайон, дома № 6, 9, 12, 13; | Администрация ГО, подрядные организации (по согласованию) | Всего | 15372,8 | 15372,8 |  |  |  |  |  |  | 2019 | 1-3 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | х |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | 14502,7 | 14502,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет ГО г. Октябрьский РБ | 725,1 | 725,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства заинтересованных лиц | 145 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | 34 микрорайон, дома № 6,7; | Администрация ГО, подрядные организации (по согласованию) | Всего | 7962,5 | 7962,5 |  |  |  |  |  |  | 2019 | 1-3 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | х |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | 7511,7 | 7511,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет ГО г. Октябрьский РБ | 375,6 | 375,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства заинтересованных лиц | 75,2 | 75,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | 35 микрорайон, дома №27, 28; | Администрация ГО, подрядные организации (по согласованию) | Всего | 4468,8 | 4468,8 |  |  |  |  |  |  | 2019 | 1-3 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | х |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | 3432,0 | 3432,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет ГО г. Октябрьский РБ | 1002,4 | 1002,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства заинтересованных лиц | 34,4 | 34,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | 35 микрорайон, дома №27, 28; | Администрация ГО, подрядные организации (по согласованию) | Всего | 18026,0 |  | 18026,0 |  |  |  |  |  | 2020 | 1-3 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | х |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | 16928,2 |  | 16928,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет ГО г. Октябрьский РБ | 928,5 |  | 928,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства заинтересованных лиц | 169,3 |  | 169,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | ул. Ленина, д. 45/1; | Администрация ГО, подрядные организации (по согласованию) | Всего | 5449,55 |  | 5449,5 |  |  |  |  |  | 2020 | 1-3 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | х |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | 5123,4 |  | 5123,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет ГО г. Октябрьский РБ | 274,8 |  | 274,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства заинтересованных лиц | 51,3 |  | 51,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | ул. Свердлова, д. 91,93,95, 97, 99, ул. Салавата Батыра, д. 9; | Администрация ГО, подрядные организации (по согласованию) | Всего | 10219,1 |  | 10219,1 |  |  |  |  |  | 2020 | 1-3 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | х |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | 9623,1 |  | 9623,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет ГО г. Октябрьский РБ | 499,8 |  | 499,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства заинтересованных лиц | 96,2 |  | 96,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | 28 микрорайон, д. 11; | Администрация ГО, подрядные организации (по согласованию) | Всего | 14432,8 |  | 14432,8 |  |  |  |  |  | 2020 | 1-3 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | х |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | 12853,9 |  | 12853,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет ГО г. Октябрьский РБ | 1450,4 |  | 1450,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства заинтересованных лиц | 128,5 |  | 128,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | 35 микрорайон, д. 30в, 31а, 32; | Администрация ГО, подрядные организации (по согласованию) | Всего | 19799,3 |  | 19799,3 |  |  |  |  |  | 2020 | 1-3 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | х |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | 18661,0 |  | 18661,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет ГО г. Октябрьский РБ | 951,7 |  | 951,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства заинтересованных лиц | 186,6 |  | 186,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | ул. Комсомольская, д. 27, 29, 31; | Администрация ГО, подрядные организации (по согласованию) | Всего | 22279,3 |  |  | 22279,3 |  |  |  |  | 2021 | 1-3 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | х |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | 19880,0 |  |  | 19880,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет ГО г. Октябрьский РБ | 2165,9 |  |  | 2165,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства заинтересованных лиц | 233,4 |  |  | 233,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | ул. Фрунзе д. 11, ул. Комсомольская д. 37, 39, 41, ул. Герцена д. 34, 36 | Администрация ГО, подрядные организации (по согласованию) | Всего | 46452,7 |  |  |  | 46452,7 |  |  |  | 2022 | 1-3 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | х |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | 43000,0 |  |  |  | 43000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет ГО г. Октябрьский РБ | 2992,7 |  |  |  | 2992,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства заинтересованных лиц | 460,0 |  |  |  | 460,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | 35 микрорайон, д. 2,2а,3,6,8 | Администрация ГО, подрядные организации (по согласованию) | Всего | 46289,3 |  |  |  |  | 46224,3 | 65,0 |  | 2023 | 1-3 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | х |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | 43501,1 |  |  |  |  | 43501,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет ГО г. Октябрьский РБ | 2353,2 |  |  |  |  | 2288,2 | 65,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства заинтересованных лиц | 435,0 |  |  |  |  | 435,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | ул. Садовое кольцо, д. 9,7 ул. Гаражная, д. 5; | Администрация ГО, подрядные организации (по согласованию) | Всего | 14822,1 |  |  |  |  | 14822,1 |  |  | 2023 | 1-3 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | х |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | 13669,5 |  |  |  |  | 13669,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет ГО г. Октябрьский РБ | 1015,9 |  |  |  |  | 1015,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства заинтересованных лиц | 136,7 |  |  |  |  | 136,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | 24 мкр.,д. 4,5,6,7,8,10; | Администрация ГО, подрядные организации (по согласованию) | Всего | 58542,0 |  |  |  |  |  | 58542,0 |  | 2024 | 1-3 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | х |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | 55000,0 |  |  |  |  |  | 55000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет ГО г. Октябрьский РБ | 2970,0 |  |  |  |  |  | 2970,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства заинтересованных лиц | 572,0 |  |  |  |  |  | 572,0 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | ул. Губкина, д. 27,29,31,33,35 пр. Ленина, д. 22, ул. Свердлова, д. 68,70 | Администрация ГО, подрядные организации (по согласованию) | Всего | 37321,5 |  |  |  |  |  |  | 37321,5 | 2025 | 1-3 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | х |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | 35455,4 |  |  |  |  |  |  | 35455,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет ГО г. Октябрьский РБ | 1866,1 |  |  |  |  |  |  | 1866,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства заинтересованных лиц | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | ул. Островского, д. 49; | Администрация ГО, подрядные организации (по | Всего | 15310,1 |  |  |  |  |  |  | 15310,1 | 2025 | 1-3 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | х |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | 14544,6 |  |  |  |  |  |  | 14544,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет ГО г. | 765,5 |  |  |  |  |  |  | 765,5 |  |  |  |  |
|  |  | согласованию) | Октябрьский РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства заинтересованных лиц | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | ул. Гаражная, д. 4; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Северная, д. 16; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 мкр., д. 15 Г; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Садовое кольцо, д. 30; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 мкр., д. 10; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 мкр., д. 31; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 микрорайон, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 микрорайон, д. 19,19/2,22,22./2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 микрорайон, д. 11; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 микрорайон, д. 31,37,38,39,40; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Северная, д. 28, ул. Девонская д. 4; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Губкина, д. 14; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проспект Ленина, д. 55,55/1; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Девонская, д. 6; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 микрорайон, д. 9,10; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 микрорайон, д. 7; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 микрорайон, д. 29; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 микрорайон, д. 7; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 микрорайон, д. 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Садовое кольцо, д. 12а; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проспект Ленина, д. 47; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проспект Ленина, д. 26,28, ул. Свердлова, д. 56,58,60; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Садовое кольцо, д. 49; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Фрунзе, д. 11; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 микрорайон, д. 34; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 микрорайон, д. 14; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Кувыкина, д. 41,43,45; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Свердлова, д. 29,31, ул. Горького, д. 28,30,32,34, ул. Чапаева, д. 13; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проспект Ленина, д. 9; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Свердлова, д. 30,32,34; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Горького, д. 7; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская, д. 17а,19а, ул. Девонская, д. 14; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Губкина, д. 1; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Советская, д. 5; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 микрорайон, д. 4; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская, д. 17; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская, д.19; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Кортунова, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий |  | Всего: | 792,0 | 792,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет ГО г. Октябрьский РБ | 792,0 | 792,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка достоверности стоимости капитального ремонта дворовых территорий |  | Всего: | 144,0 | 144,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет ГО г. Октябрьский РБ | 144,0 | 144,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | Всего | 372171,1 | 63227,4 | 67926,7 | 22279,3 | 46452,7 | 61046,4 | 58607,0 | 52631,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | 346221,9 | 57981,7 | 63189,6 | 19880,0 | 43000,0 | 57170,6 | 55000,0 | 50000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет ГО г. Октябрьский РБ | 22900,3 | 4665,8 | 4105,2 | 2165,9 | 2992,7 | 3304,1 | 3035,0 | 2631,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства заинтересованных лиц | 3048,9 | 579,9 | 631,9 | 233,4 | 460,0 | 571,7 | 572,0 | 0,00 |  |  |  |  |

13. Оценка эффективности муниципальной программы.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с:

повышением уровня благоустройства дворовых территорий;

повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов;

обеспечение комфортности проживания жителей.

Проведение целенаправленного и скоординированного комплекса мероприятий позволит создать условия для улучшения качества социально-экономической среды и жизнеобеспечения населения городского округа, а также принесет косвенный экономический эффект (за счет повышения инвестиционного потенциала города).

14. Список сокращений, использованных в программе

Администрация ГО г. Октябрьский РБ - администрация городского               округа город Октябрьский Республики Башкортостан;

РБ - Республика Башкортостан;

МКД - многоквартирный жилой дом;

СМР - строительно-монтажные работы;

ИНН - индивидуальный номер в налоговой системе;

БИК - банковский идентификационный код;

МАФ - малые архитектурные форм