| БАШЉОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЋЫ Октябрьский ҡалаһы ҡала округы ХАКИМИӘТЕ 452600, Октябрьский ҡалаһы, Чапаев урамы, 23 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ городского округа город Октябрьский 452600, город Октябрьский, улица Чапаева, 23 |
| --- | --- | --- |

ЉАРАР					       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____» ________________2024 й.  № ___________  «____» _______________2024 г.

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры  городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан», утвержденную постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 29.12.2018 №5645

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 14 декабря 2023 года №476 «О бюджете городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», решением Совета городского округа от 14.12.2023 № 476 «О бюджете городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями  решения Совета от 26.12.2024 № 49)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан», утвержденную постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 29.12.2018 №5645, следующие изменения:

а) в паспорте программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет – 938 489,00 тыс. руб. из них по годам: 2019 год - 342 826,40 тыс. руб. 2020 год - 110 960,00 тыс. руб. 2021 год - 119 822,80 тыс. руб. 2022 год - 149 479,60 тыс. руб. 2023 год - 98 552,20 тыс. руб. 2024 год - 116 848,00 тыс. руб. Бюджет Республики Башкортостан 149 313,60 тыс. руб. из них по годам: 2019 год - 79 454,90 тыс. руб. 2020 год – 32 499,80 тыс. руб. 2021 год - 2 280,00 тыс. руб. 2022 год - 35 078,90 тыс. руб. 2023 год - 0,0 тыс. руб. 2024 год - 0,0 тыс. руб. Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан – 142 660,70 тыс. руб., из них по годам: 2019 год - 90 166,90 тыс. руб. 2020 год – 12 099,90 тыс. руб. 2021 год – 835,60 тыс. руб. 2022 год - 13 465,20 тыс. руб. 2023 год - 7 990,30 тыс. руб. 2024 год - 18 102,80 тыс. руб. Внебюджетные источники – 646 514,70 руб., из них по годам: 2019 год – 173 204,6 тыс. руб. 2020 год – 66 360,30 тыс. руб. 2021 год – 116 707,20 тыс. руб. 2022 год - 100 935,50 тыс. руб. 2023 год - 90 561,90 тыс. руб. 2024 год - 98 745,20 тыс. руб. |
| --- | --- |

б) раздел 5 «План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление обнародовать в читальном зале архивного отдела администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и разместить на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан www.oktadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Нафикова И.М.

Глава администрации                                                                                         А.Е. Пальчинский

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Октябрьский

Республики Башкортостан

от_________2024 г.  № __________

- 5.План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы

|  | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель | Источник финансового обеспечения муниципальной программы | Расходы по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации мероприятия | Целевой индикатор и показатель программы для достижения которого реализуется основное мероприятие | Непосредственный результат реализации мероприятия | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам реализации муниципальной программы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | Администрация городского округа город Октябрьский, ресурсоснабжающие организации | Всего , ы том числе: | 938 489,00 | 342 826,40 | 110 960,00 | 119 822,80 | 149 479,60 | 98 552,20 | 116 848,0 |  |  | 2019-2024 | 1-3 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 142 660,70 | 90 166,90 | 12 099,90 | 835,60 | 13 465,20 | 7 990,30 | 18 102,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 149 313,60 | 79 454,90 | 32 499,80 | 2 280,00 | 35078,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источника | 646 514,70 | 173 204,60 | 66 360,30 | 116 707,20 | 100 935,5 | 90 561,90 | 98 745,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | АО «Октябрьские электрические сети» | Всего , ы том числе: | 150 878,90 | 41 826,00 | 18 200,00 | 19 146,00 | 22 316,90 | 26 190,00 | 23 200,00 |  |  | 2019-2024 | 1 |  | Обеспечение бесперебойного электроснабжения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 150 878,90 | 41 826,00 | 18 200,00 | 19 146,00 | 22 316,90 | 26 190,00 | 23 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция электроустановок | АО «Октябрьский электрические сети» | Всего , ы том числе: | 54 770,00 | 15 760,00 | 9 900,00 | 9 810,00 | 7300,00 | 3000,00 | 9 000,00 |  |  | 2019-2024 | 1 |  | Обеспечение бесперебойного электроснабжения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 54 770,00 | 15 760,00 | 9 900,00 | 9 810,00 | 7300,00 | 3000,00 | 9 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция электросетей, кабельных, воздушных электропередач | АО «Октябрьские электрические сети» | Всего , ы том числе: | 31 012,20 | 5 300,00 | 5 300,00 | 3 780,00 | 4922,20 | 8010,00 | 3 700,00 |  |  | 2019-2024 | 1 |  | Обеспечение бесперебойного электроснабжения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 31 012,20 | 5 300,00 | 5 300,00 | 3 780,00 | 4922,20 | 8010,00 | 3 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3 | Строительство сетей электроснабжения | АО «Октябрьские электрические сети, | Всего , ы том числе: | 65 096,70 | 20 766,00 | 3 000,00 | 5 556,00 | 10 094,70 | 15 180,00 | 10 500,00 |  |  | 2019-2024 | 1 |  | Обеспечение бесперебойного электроснабжения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 65 096,70 | 20 766,00 | 3 000,00 | 5 556,00 | 10 094,70 | 15 180,00 | 10 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Электроснабжение микрорайона №33 | АО «Октябрьские электрические сети, | Ввего , в том числе: | 16 380,0 | 9 500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 880,00 | 0,00 |  |  | 2019 | 1 |  | Обеспечение бесперебойного электроснабжения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 16 380,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 880,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Электроснабжение микрорайона №36 | АО «Октябрьские электрические сети, | Всего , в том числе: | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2019 | 1 |  | Обеспечение бесперебойного электроснабжения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3 700,0 | 3 700,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3,3 | Электроснабжение микрорайона Южный | АО «Октябрьские электрические сети, | Всего , в том числе: | 7 613,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613,50 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  | 2022-2023 | 1 |  | Обеспечение бесперебойного электроснабжения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 7 613,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613,50 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Электроснабжение микрорайона Юго-Западный | АО «Октябрьские электрические сети, | Всего , в том числе: | 9 861,50 | 0,00 | 0,00 | 568,00 | 1 623,50 | 1 670,00 | 6 000,00 |  |  | 2022-2024 | 1 |  | Обеспечение бесперебойного электроснабжения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 9 861,50 | 0,00 | 0,00 | 568,00 | 1 623,50 | 1 670,00 | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Электроснабжение микрорайона Радужный | АО «Октябрьские электрические сети | Всего , в том числе: | 7 566,00 | 7 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2019 | 1 |  | Обеспечение бесперебойного электроснабжения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 7 566,00 | 7 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Электроснабжение Ледового дворца | АО «Октябрьские электрические сети | Всего , в том числе: | 7 988,00 | 0,00 | 3 000,00 | 4 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2021-2022 | 1 |  | Обеспечение бесперебойного электроснабжения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 7 988,00 | 0,00 | 3 000,00 | 4 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Строительство ВЛ с целью создания резервного источника питания | АО «Октябрьские электрические сети | Всего, в том числе | 5 764,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 764,90 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2021-2022 | 1 |  | Обеспечение бесперебойного электроснабжения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 5 764,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 764,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. | Строительство электроустановок для создания возможности осуществления технологического присоединения ИЖС | АО «Октябрьские электрические сети | Всего , в том числе: | 6 222,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092,90 | 3 630,00 | 1500,00 |  |  | 2022-2024 | 1 |  | Обеспечение бесперебойного электроснабжения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортсотан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 6 222,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092,90 | 3 630,00 | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения городского округа город Октябрьский | ООО «Теплоэнерго» | Ввего , в том числе: | 443 715,1 | 146 429,70 | 22 788,30 | 57 796,70 | 77 148,00 | 63 081,90 | 76 470,5 |  |  | 2019-2024 | 2,3 |  | Обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения городского округа город Октябрьский |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 60 266,30 | 57 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2425,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортсотан | 8 018,70 | 8 018,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 375 430,10 | 80 570,00 | 22 788,30 | 57 796,70 | 77 148,00 | 63 081,9 | 74 045,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения | ООО «Теплоэнерго | Всего , в том числе: | 239 739,80 | 26 479,70 | 13 688,30 | 52 296,70 | 42 148,00 | 51 081,90 | 54 045,20 |  |  | 2019-2022 | 2,3 |  | Обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения городского округа город Октябрьский |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 891,00 | 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 8 018,70 | 8 018,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 230 830,10 | 17 570,00 | 13 688,30 | 52 296,70 | 42148,00 | 51 081,90 | 54 045,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Замена оборудования на котельной №1 | ООО «Теплоэнерго | Всего , в том числе: | 19 336,80 | 7 570,00 | 8 909,70 | 2 857,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2019-2024 | 2,3 |  | Обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения городского округа город Октябрьский |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетный источники | 19 336,80 | 7 570,00 | 8 909,70 | 2 857,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Реконструкция котельной №3 | ООО «Теплоэнерго | Всего , в том числе: | 26 701,10 | 10 000,0 | 1 894,00 | 2 857,10 | 1 950,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |  | 2019-2024 | 2,3 |  | Обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения городского округа город Октябрьский |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения городского округа город Октябрьский |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 26 701,10 | 10 000,00 | 1 894,00 | 2 857,10 | 1 950,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Замена оборудования котельной №15 | ООО «Теплоэнерго | Всего , в том числе: | 32 639,00 | 8 909,70 | 1 284,60 | 11 425,30 | 0,00 | 11 019,40 | 0,00 |  |  | 2020-2024 | 2,3 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 891,00 | 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения городского округа город Октябрьский |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 8 018,70 | 8 018,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 23 729,30 | 0,00 | 1 284,60 | 11 425,30 | 0,00 | 11 019,40 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Реконструкция магистральных тепловых сетей от котельной №15 | ООО «Теплоэнерго | Всего , в том числе: | 1 600,00 | 0,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2020 | 2,3 |  | Обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения городского округа город Октябрьский |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Строительство магистральных тепловых сетей | ООО «Теплоэнерго | Всего , в том числе: | 121 838,40 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 34 947,20 | 37 202,00 | 40 689,20 |  |  | 2021-2023 | 2,3 |  | Обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения городского округа город Октябрьский |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 121 838,4 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 34 947,20 | 37 202,00 | 40 689,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Реконструкция магистральных тепловых сетей во вновь строящемся сквере ГО г. Октябрьский, между ул. Закирова и ул. Шашина с выносом тепловых сетей Ду 400мм, Ду 350мм, Ду 200мм и Ду 150мм из зоны благоустройства сквера | ООО «Теплоэнерго» | Всего , в том числе: | 20 798,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 1 298,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2021-2022 | 2,3 |  | Обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения городского округа город Октябрьский |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 20 798,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 1 298,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Котельная №2. Модернизация котельной. Техническое перевооружение паровых котлов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Перевод котлов в водогрейный режим с реконструкцией автоматики безопасности и газовой обвязки котлов | ООО «Теплоэнерго» | Всего , в том числе: | 4 445,2 | 0,00 | 0,00 | 4 445,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2021-2023 | 2,3 |  | Обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения городского округа город Октябрьский |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 4 445,20 | 0,00 | 0,00 | 4 445,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Реконструкция узлов учета газа (УУГ) котельных: №1, 2, 3 в.ч., 6, 12, 14, 15 п.ч., 16, 18, 23 | ООО «Теплоэнерго» | Всего , в том числе | 10 169,30 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 3 952,80 | 2 860,50 | 1 856,00 |  |  | 2021-2023 | 2,3 |  | Обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения городского округа город Октябрьский |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Бюджет Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 10 169,30 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 3 952,80 | 2 860,50 | 1 856,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Реконструкция котельной №9 и 20 ГО г. Октябрьский: - строительство новой современной блочно модульной котельной. | ООО «Теплоэнерго» | Всего , в том числе | 2212,00 | 0,00 | 0,00 | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,0 |  |  | 2021-2024 | 2,3 |  | Обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения городского округа город Октябрьский |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2210,00 | 0,00 | 0,00 | 712,0 | 0,00 | 0,00 | 1 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Обеспечение устойчивого функциони-рования организа-ций коммунального комплекса в сфере теплоснабжения и подготовка к осен-не-зимнему перио-ду | ООО «Теплоэнерго» | Всего , в том числе | 201 550,00 | 119 950,00 | 9 100,00 | 5 500,00 | 35 000,00 | 12 000,00 | 20 000,00 |  |  | 2019-2024 | 2,3 |  | Обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения городского округа город Октябрьский |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 56 950,00 | 56950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 144 600,00 | 63 000,00 | 9 100,00 | 5500,00 | 35 000,00 | 12 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Разработка схемы теплоснабжения городского округа город Октябрятский Республики Башкортостан |  | Всего , в том числе | 2 425,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425,30 |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения городского округа город Октябрьский |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 2 425,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425,30 |  |  |  | 2,3 |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение устойчивого функционирования организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения | ГУП «Октябрьсккоммунводоканал» | Ввего , в том числе: | 219 706,10 | 121 856,60 | 63 571,70 | 31 677,80 | 2 300,00 | 0,00 | 300,0 | В соответствии с Законом Республики Башкортостан от 28 июня 2019 года№ 116-з «О внесении изменения в Закон Республики Башкортостан "О местном самоуправлении в Республике Башкортостан" на территории городского округа город октябрьский Республики Башкортостан с 1 января 2021 года органы государственной власти Республики Башкортостан осуществляют следующие полномочия органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, за исключением городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан, по организации водоснабжения и водоотведения, отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 34 563,70 | 19733,50 | 11459,90 | 770,30 | 2 300,00 | 0,00 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 79 322,30 | 52 582,50 | 26 739,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 105 820,10 | 49 540,60 | 25 372,00 | 30 907,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Строительство, реконструкция капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | ГУП «Октябрьсккоммунводоканал» | Ввего , в том числе: | 81 172,00 | 41 777,40 | 15 872,00 | 21 022,60 | 2 300,00 | 0,00 0,00 | 300,00 0,00 |  | В соответствии с Законом Республики Башкортостан от 28 июня 2019 года№ 116-з «О внесении изменения в Закон Республики |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 4 930,00 | 1559,70 | 0,00 | 770,30 | 2 300,00 | 0,00 | 300,00 |  | Башкортостан "О местном самоуправлении в Республике Башкортостан" на территории городского округа город октябрьский Республики Башкортостан с 1 января 2021 года органы государственной власти Республики Башкортостан осуществляют следующие полномочия органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, за исключением городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан, по организации водоснабжения и водоотведения, отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики | 10 177,10 | 10177,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 66 164,90 | 30 040,60 | 15 872,00 | 20 252,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительсьво новых объектов систем централизованного водоснабженияили) водоотведения, не связанных с подключением новых потребителей | ГУП «Октябрьсккоммунводоканал» | Ввего , в том числе: | 9 710,50 | 9 710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В соответствии с Законом Республики Башкортостан от 28 июня 2019 года№ 116-з «О внесении изменения в Закон Республики Башкортостан "О местном самоуправлении в Республике Башкортостан" на территории городского округа город октябрьский Республики Башкортостан с 1 января 2021 года органы государственной власти Республики Башкортостан осуществляют следующие полномочия органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, за исключением городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан, по организации водоснабжения и водоотведения, отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 1 130,80 | 1 130,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 8 579,70 | 8 579,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы центрального водоснабжения. | ГУП «Октябрьсккоммунводоканал» | Ввего , в том числе: | 62 987,30 | 26 863,00 | 15 872,00 | 20 252,30 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 10 177,10 | 10177,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 52 810,20 | 16 685,90 | 15 872,00 | 20 252,30 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения | ГУП «Октябрьсккоммунводоканал» | Ввего , в том числе: | 4 775,00 | 4 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 4 775,00 | 4 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Проектно-изыскательские работы и мероприятия по разработке схемы водоснабжения и водоотведения | ГУП «Октябрьсккоммунводоканал» Администрация ГО г. Октябрьский | Ввего , в том числе: | 3 799,20 | 428,90 | 0,00 | 770,30 | 2 300,00 | 0,00 | 300,0 |  |  | В соответствии с Законом Республики Башкортостан от 28 июня 2019 года№ 116-з «О внесении изменения в Закон Республики Башкортостан "О местном самоуправлении в Республике Башкортостан" на территории городского округа город октябрьский Республики Башкортостан с 1 января 2021 года органы государственной власти Республики Башкортостан осуществляют следующие полномочия органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, за исключением городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан, по организации водоснабжения и водоотведения, отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления. |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 3799,20 | 428,90 | 0,00 | 770,30 | 2 300,00 | 0,00 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Обеспечение устойчивого функционирования организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения и подготовка к осенне-зимнему периоду | ГУП «Октябрьсккоммунводоканал» », Администрация ГО г. Октябрьский | Ввего , в том числе: | 138 434,20 | 80 079,20 | 47 699,70 | 10 655,30 | 0,00 | В соответствии с Законом Республики Башкортостан от 28 июня 2019 года№ 116-з «О внесении изменения в Закон Республики Башкортостан "О местном самоуправлении в Республике Башкортостан" на территории городского округа город октябрьский Республики Башкортостан с 1 января 2021 года органы государственной власти Республики Башкортостан осуществляют следующие полномочия органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, за исключением городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан, по организации водоснабжения и водоотведения, отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления. - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 29 633,70 | 18 173,80 | 11 459,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 69 145,20 | 42 405,50 | 26 739,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 39 655,30 | 19 500,00 | 9 500,00 | 10 655,30 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Укрепление материально-технической базы организаций коммунального комплекса | Администрация ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан, предприятия коммунального комплекса | Ввего , в том числе: | 124 188,90 | 32 714,10 | 6 400,00 | 11 202,30 | 47 714,70 | 9 280,30 | 16 877,50 | 2019-2024 |  |  | 4 |  | Укрепление материально-технической базы организаций коммунального комплекса |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 47 830,80 | 12 592,50 | 640,00 | 65,30 | 11 165,20 | 7 990,30 | 15 377,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 61 972,50 | 18 853,60 | 5 760,00 | 2 280,00 | 35 078,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 14 385,60 | 1 268,00 | 0,00 | 8 857,00 | 1 470,60 | 1 290,00 | 1 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Закупка техники для предприятия жилищно-коммунального комплекса в рамках соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Республики Башкортостан | Администрация ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан | Ввего , в том числе: | 54 234,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 244,10 | 7 990,30 | 0,0 | 2019-2024 |  |  | 4 |  | Укрепление материально-технической базы организаций коммунального комплекса |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 19 155,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 165,20 | 7 990,30 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 35 078,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 078,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Фронтальный погрузчик | Администрация ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан | Ввего , в том числе: | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |  |  | 4 |  | Укрепление материально-технической базы организаций коммунального комплекса |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 408,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 13 091,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 091,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Автогрейдер |  | Ввего , в том числе: | 9 748,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 748,80 | 0,00 | 0,00 | 2022 |  |  | 4 |  | Укрепление материально-технической базы организаций коммунального комплекса |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 9 453,8 | 0 ,00 | 0,00 | 0,00 | 9 453,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1..3 | Всесезонная дорожная машина | Администрация ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан | Ввего , в том числе: | 6 339,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 339,30 | 0,00 | 0,00 | 2022 |  |  | 4 |  | Укрепление материально-технической базы организаций коммунального комплекса |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 191,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 6 147,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 147,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Погрузчик | Администрация ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан | Ввего , в том числе: | 3 801,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 801,60 | 0,00 | 0,00 | 2022 |  |  | 4 |  | Укрепление материально-технической базы организаций коммунального комплекса |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 3 686,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 686,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Трактор | Администрация ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан | Ввего , в том числе: | 2 589,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2589,10 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2022 | 4 |  | Укрепление материально-технической базы организаций коммунального комплекса |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 78,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 2 510,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2510,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Приобретение дополнительного навесного оборудования на технику | Администрация ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан | Ввего , в том числе: | 2275,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 2275,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2022 | 4 |  | Укрепление материально-технической базы организаций коммунального комплекса |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 2086,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2086,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 188,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,70 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | приобретение комплекта экскаватора-погрузчика АМКОДОР 732 с телескопической стрелой | Администрация ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан | Ввего , в том числе: | 15 980,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 990,30 | 7 990,30 | 0,00 |  |  |  | 4 |  | Укрепление материально-технической базы организаций коммунального комплекса |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 15 980,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 990,30 | 7 990,30 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2019-2024 | 4 |  | Укрепление материально-технической базы организаций коммунального комплекса |  |
| 4.2 | Покупка иной техники для нужд жилищно-коммунальных организаций | Администрация ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан | Ввего , в том числе: | 69 954,50 | 32 714,10 | 6 400,00 | 11 202,30 | 1470,60 | 1290,00 | 16 877,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 28 675,3 | 12 592,50 | 640,00 | 65,30 | 0,00 | 0,00 | 15 377,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 26 893,60 | 18 853,60 | 5 760,00 | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 14 385,60 | 1 268,00 | 0,00 | 8 857,00 | 1 470,60 | 1 290,00 | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами администрации                                                                                                                                                          Н.М. Хисамов

Управляющий делами администрации                                                  А.Е. Пальчинский