Исполнение муниципальных программ городского округа

город Октябрьский Республики Башкортостан

за январь -  март 2018 года

Итоги реализации муниципальных программ городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан за январь – март 2018 года приведены в таблице:

(тыс. рублей)

| п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования | % испол-нения от годового плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | прогнози-руемый на 2018 год | освоенный за январь – март 2018 |  |
|  | ВСЕГО | 1 849 276,0 | 409 186,6 | 22,1 |
| 1. | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 9 849,4 | 947,6 | 9,6 |
| 2. | Муниципальная программа "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | 119200,0 | 10282,4 | 8,6 |
| 3. | Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 9814,8 | 2478,0 | 25,2 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 670,0 | 150,0 | 22,4 |
| 5. | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 68280,9 | 12096,6 | 17,7 |
| 6. | Муниципальная программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 868,0 | 139,0 | 16,0 |
| 7. | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | 12692,3 | 2543,4 | 20,0 |
| 8. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 146192,0 | 38299,5 | 26,2 |
| 9. | Муниципальная программа "Развитие торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 135,0 | 3,1 | 2,3 |
| 10. | Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | 115062,4 | 25141,6 | 21,9 |
| 11. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский" | 30562,2 | 447,7 | 1,5 |
| 12. | Муниципальная программа "Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | 1940,3 | 282,7 | 14,6 |
| 13. | Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | 1306548,2 | 277908,6 | 21,3 |
| 14. | Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 19053,9 | 3024,1 | 15,9 |
| 15. | Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | 38947,7 | 4303,9 | 11,1 |
| 16. | Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 107699,9 | 29742,6 | 27,6 |
| 17. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 88148,9 | 24951,5 | 28,3 |
| 18. | Муниципальная программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | 9275,4 | 4249,3 | 45,8 |

Исполнение расходов по муниципальным программам за январь – март 2018 года характеризуется следующими данными:

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования |
| --- | --- |
|  | прогнози- руемый на 2018 год | освоенный за январь - март 2018 года | % исполне-ния от годового плана |
| Всего, в том числе | 9 849,4 | 947,6 | 9,6 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 4 752,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа | 5 097,4 | 947,6 | 18,6 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки социально уязвимых категорий населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 9 641,4 | 846,1 | 8,8 |
| Доступная среда городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 158,0 | 101,5 | 64,2 |

Выполнение мероприятий муниципальной программы направлены на усиление социальной поддержки и улучшения качества жизни социально уязвимых категорий населения: ветеранов и инвалидов, семей и детей, а также малообеспеченных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. На выполнение мероприятий по обеспечению дополнительными мерами социальной поддержки социально уязвимых категорий населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан за январь – март 2018 г. использовано 846,1 тыс. рублей, на улучшение условий и охраны труда в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан - 101,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования |
| --- | --- |
|  | прогнози- руемый на 2018 год | освоенный за январь - март 2018 года | % исполне-ния от годового плана |
| Прочие расходы – всего, в т.ч. | 119 200,0 | 10 282,4 | 8,6 |
| - бюджет городского округа | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 89 200,0 | 10 282,4 | 11,5 |
| Всего, в том числе | 119 200,0 | 10 282,4 | 8,6 |
| - бюджет городского округа | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 89 200,0 | 10 282,4 | 11,5 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| Осуществление мероприятий по приобретению коммунальной техники |  |  |  |
| Мероприятия по реконструкции, строительству, ремонту объектов водоснабжения и водоотведения | 12 000,0 | 5 441,0 | 45,3 |
| Мероприятия по реконструкции ремонту объектов теплоснабжения | 11 000,0 | 663,4 | 6,0 |
| Мероприятия на обеспечение устойчивого функционирования коммунальных организаций, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по подготовке к осеннее - зимнему периоду | 29 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение бесперебойного электроснабжения | 6 500,0 | 4 178,0 | 64,3 |

За счет собственных средств МУП «Октябрьсккоммунводоконал» выполнил комплекс мероприятий по модернизации, капитальному и текущему ремонту за счет собственных средств на сумму 3752 тыс. рублей. Заменен аварийный участок водопроводных сетей по ул. Назарова – 65 п.м.  отремонтировано и заменено 9 единиц запорной арматуры, 9 пожарных гидрантов, отремонтировано 2 водопроводных колодца с заменой железобетонных колец, перекрытий, люков. На Якшеевском водозаборе в насосной станции 2 подъема в целях экономии электроэнергии произведена замена насоса марки КSВ на насос меньшей производительности марки ЦНС 300*180, что позволит сократить потребление электроэнергии и получать ежемесячно экономию в сумме 500 тыс. рублей. Выполнены   мероприятия по подготовке объектов к работе в паводковый период. Произведена герметизация скважин и люков резервуаров, выполнен ППР задвижек в камерах переключения, проверено техническое состояние электрооборудования и подземных кабельных линий. На сетях водопровода ликвидировано 42 порыва.  Оказаны услуги населению и предприятиям на сумму более 560 тыс. рублей (врезка водопроводных сетей, замена задвижек, вентилей, изготовление проектной документации). За счет собственных средств предприятия выполнены   мероприятия по капитальному и текущему ремонту на сумму 629 тыс. рублей, отремонтировано 4 фекальных насоса, заменено и отремонтировано 6 единиц запорной арматуры, 2 воздуходувки.

В конце 2017 года начаты работы по реконструкции котельной №10 со строительством новой блочно-модульной котельной. С компанией ООО «ТЭГМО» заключен договор на изготовление, монтаж и пуско-наладочные работы блочно-модульной котельной на сумму 7704,5 тыс. рублей. В соответствии с договором подряда с компанией «ПИК» при участии предприятия ООО «Теплоэнерго» выполнено строительство фундамента новой котельной. Предприятием АО «Октябрьские электрические сети» выполнена прокладка основной и резервной линий электроснабжения на сумму 663,4 тыс. рублей.

Котельная смонтирована на ранее подготовленный фундамент. Выполнены работы по подключению водопровода, электрокабелей и теплосети. Ведется работа с ОАО «Газпром газораспределение Уфа» по присоединению котельной к сетям газораспределения и последующего выполнения пуско-наладочных работ. Существующая котельная будет выведена из эксплуатации. В соответствии с заданием и основными мероприятиями Концессионного соглашения ООО «Теплоэнерго» заключен договор с организацией ООО ПП «Уфатепломонтаж» на выполнение работ по ремонту оголовка дымовой трубы котельной №3 с заменой электрической проводки на сумму 1 809,4 тыс. рублей. Высота ремонтируемой дымовой трубы составляет 59,6 м, диаметр устья – 3 м. Выполнение работ запланировано после окончания отопительного сезона 2017 - 2018 года.

В рамках подпрограммы по обеспечению бесперебойного электроснабжения выполнены работы по капитальному и текущему ремонту электросетей и электроустановок на сумму 4178 тыс. рублей. Проведен капитальный ремонт на воздушных линиях 0,4кВ с приведением в соответствие со стандартом качества поставляемой электрической энергии по ул. Аксакова, ул. Яблоневая, продолжаются работы по полной замене голого провода на провод СИП по ул. Зои Космодемьянской. Выполнен капитальный ремонт 4-х силовых трансформаторов тип ТМ-6/0,4кВ.

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования |
| --- | --- |
|  | прогнози- руемый на 2018 год | освоенный за январь - март 2018 года | % исполне-ния от годового плана |
| Всего, в том числе | 9814,8 | 2478,0 | 25,2 |
| - бюджет городского округа | 9614,8 | 2478,0 | 25,8 |
| - внебюджетные источники | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| Развитие досуговой деятельности в молодежной среде и профилактика асоциальных явлений | 1079,9 | 270,0 | 25,0 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 8734,9 | 2208,0 | 25,3 |

На выполнение мероприятий программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» в январе - марте 2018 года: создание условий для организации досуга детей, подростков и молодежи, гражданско - патриотическое, духовно - нравственное воспитание молодежи, повышение ее социальной и творческой активности, пропаганде здорового образа жизни в подростково - молодежной среде, профилактику асоциальных проявлений в детской, подростковой и молодежной среде, освоено 2478 тыс. рублей. Проведены такие мероприятия, как «Вывод войск из Афганистана», «Новые имена», «Молодо не зелено», «Солдатская песня», «Битва снеговиков»; мероприятие, посвященное 8 марта; акция «Сообщи, где торгуют смертью».

В том числе на выполнение мероприятий подпрограмм «Развитие досуговой деятельности в молодежной среде и профилактике асоциальных явлений» направлено 270,0 тыс. рублей, подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» - 2208,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования |
| --- | --- |
|  | прогнози- руемый на 2018 год | освоенный за январь - март 2018 года | % исполне-ния от годового плана |
| Всего, в том числе | 670,0 | 150,0 | 22,4 |
| - бюджет городского округа | 670,0 | 150,0 | 22,4 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| Финансовая поддержка, повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение текущего финансирования деятельности территориального бизнес-инкубатора | 170,0 | 150,0 | 88,2 |

В городском округе сложился устойчивый сектор малого и среднего предпринимательства. К этой сфере относится 3794 субъекта малого и среднего бизнеса, из них 1316 юридических лица и 2478 индивидуальных предпринимателей.

Сложившаяся в январе – марте 2018 года отраслевая структура субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе свидетельствует о развитии предпринимательства преимущественно в сфере оптовой и розничной торговли, оказании услуг – 69,0% (в январе – марте 2017 года – 68,4%), в обрабатывающих производствах – 9,8% (в январе – марте 2017 года – 9,0%), в строительстве – 7,5% (в январе – марте 2017 года – 7,1%).

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в сфере малого и среднего предпринимательства за январь – март 2018 года составила 25,6 тыс. человек. Поступления от предпринимательской деятельности достигли 31,56 %.

Мероприятия программы направлены на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства на внутреннем и международных рынках и развитие кадрового потенциала.

Для достижения поставленных задач в городском округе реализуются мероприятия финансовой и инфраструктурной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Основными способами государственной финансовой поддержки малого бизнеса в настоящее время в городском округе являются выдача льготных займов, предоставление помещений в аренду, снижение налоговых коэффициентов.

В рамках реализации мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства продолжается работа по приватизации объектов недвижимости, арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля  2008 года №159-ФЗ.

С начала действия данного закона заключено 123 договора купли - продажи объектов нежилого фонда площадью 15,5 тыс. кв. метров на сумму 300,1 млн. рублей, в том числе за январь - март 2018 года заключено 3 договора купли - продажи объектов нежилого фонда общей площадью 321,5 кв. метров на сумму 6,6 млн. рублей.

Финансовую поддержку за январь – март 2018 год получили 10 субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 3,8 млн. рублей -  выдано микрозаймов из средств муниципального Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа 6 субъектам на сумму 800 тыс. рублей, из средств АНО «Башкирская микрокредитная компания» 4 субъектам на сумму 2970 тыс. рублей.

Резидентам территориального бизнес - инкубатора оказывается поддержка в виде получения бесплатных консультаций, решения экономических и бухгалтерских вопросов, льгот по аренде офисных помещений.

По состоянию на 1 апреля 2018 года в бизнес - инкубаторе сданы в аренду офисные помещения 10 субъектам малого предпринимательства.

Резиденты территориального бизнес - инкубатора занимают 19 офисных помещений на 42 рабочих места. Общая сумма льгот по арендной плате для резидентов территориального бизнес-инкубатора составила 180,4 тыс. рублей.

На поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства за январь - март 2018 года из бюджета городского округа выделено 150,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования |
| --- | --- |
|  | прогнози- руемый на 2018 год | освоенный за январь - март 2018 года | % исполне-ния от годового плана |
| Всего, в том числе | 68280,9 | 12096,6 | 17,7 |
| - бюджет городского округа | 68280,9 | 12096,6 | 17,7 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| Профессиональное развитие муниципальных служащих в городском округе | 377,1 | 26,0 | 6,9 |
| Противодействие коррупции в городском округе | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие информационно-коммуникативных технологий | 6800,8 | 1085,3 | 16,0 |
| Обеспечение выполнения муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 61053,0 | 10985,3 | 18,0 |

По подпрограмме «Развитие информационно - коммуникативных технологий» средства в размере 1085,3 тыс. рублей направлены на приобретение компьютера, ЭЦП для работы и сдачи отчетности в федеральных и региональных системах. На выполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение выполнения муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" направлено 10985,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования |
| --- | --- |
|  | прогнози- руемый на 2018 год | освоенный за январь - март 2018 года | % исполне-ния от годового плана |
| Всего, в том числе | 868,0 | 139,0 | 16,0 |
| - бюджет городского округа | 868,0 | 139,0 | 16,0 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений | 781,0 | 111,0 | 14,2 |
| Сохранение этнокультурного многообразия народа, проживающего в городском округе | 87,0 | 28,0 | 32,2 |

По подпрограмме «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений» в январе – марте текущего года проведено 53 мероприятия, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в городском округе.

На создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, укрепления базовых семейных ценностей и традиций, проведения общегородских праздников, массовых мероприятий и участия в Республиканских, Всероссийских и Международных фестивалях и конкурсах, направленных на укрепление гражданского единства из бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан направлено 139,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования |
| --- | --- |
|  | прогнози- руемый на 2018 год | освоенный за январь - март 2018 года | % исполне-ния от годового плана |
| Всего, в том числе | 12692,3 | 2543,4 | 20,0 |
| - бюджет городского округа | 12692,3 | 2543,4 | 20,0 |
| по мероприятиям: |  |  |  |
| Организация составления и исполнения бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, формирование отчётности об исполнении бюджета городского округа | 12492,3 | 2543,4 | 20,3 |
| Обслуживание муниципального долга | 200,0 | 0,0 | 0,0 |

Доходы бюджета городского округа за январь – март 2018 года составили 448,4 млн. рублей, из них: налоговых и неналоговых доходов - 246,2 млн. рублей, безвозмездных поступлений – 202,2 млн. рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа удельный вес налоговых доходов составил 76,6%, неналоговых доходов – 23,4%.

Основными доходными источниками бюджета городского округа по налоговым и неналоговым доходам являются: налог на доходы физических лиц – 135,6 млн. рублей, доходы от использования имущества – 40,1 млн. рублей, налоги на имущество – 25,0 млн. рублей, налоги на совокупный доход – 23,2 млн. рублей, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 13,7 млн. рублей.

За I квартал 2018 года безвозмездные поступления получены в сумме 202,2 млн. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 211,5 млн. рублей или 21,1% к уточненному годовому плану.

Расходы бюджета городского округа за январь – март 2018 года составили 412,5 млн. рублей. Основными направлениями расходов бюджета городского округа в структуре финансирования за I квартал 2018 года являются:

- образование – 64,0%,

- национальная экономика – 10,9%,

- жилищно – коммунальное хозяйство – 6,5%,

- физическая культура и спорт – 5,8%,

- социальная политика – 4,3%,

- общегосударственные вопросы – 4,2%,

- культура, кинематография – 3,4%.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования |
| --- | --- |
|  | прогнози- руемый на 2018 год | освоенный за январь - март 2018 года | % исполне-ния от годового плана |
| Всего, в том числе | 146192,0 | 38299,5 | 26,2 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 57692,0 | 10992,9 | 19,0 |
| - бюджет городского округа | 88500,0 | 27306,6 | 30,8 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| Развитие улично-дорожной сети городского округа | 117002,5 | 31866,6 | 27,2 |
| Безопасность дорожного движения городского округа | 6350,0 | 547,9 | 8,6 |
| Автотранспортное обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 22839,5 | 5885,0 | 25,7 |

На реализацию подпрограммы «Развитие улично - дорожной сети городского округа» направлено 31866,6 тыс. рублей. Профинансированы из бюджета городского округа работы по ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием на сумму 3922,0 тыс. рублей, тротуаров - 1324,0 тыс. рублей, проездов - 900,0 тыс. рублей. Из бюджета Республики Башкортостан профинансированы работы на сумму 10992,9 тыс. рублей. Отремонтированы дороги с гравийным покрытием на сумму 1361,9 тыс. рублей. Из бюджета городского округа на выполнение работ по зимнему содержанию дорог направлено 13238,6 тыс. рублей. Вывезено 18,0 тыс.куб. метров снега.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного движения городского округа» освоено 547,9 тыс. рублей. Средства направлены на обслуживание 40 светофорных объектов, содержание средств технического регулирования дорожного движения.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Автотранспортное обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления» освоено 5885,0 тыс. рублей. Средства направлены на закупку горюче - смазочных материалов, запасных частей.

Муниципальная программа «Развитие торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования |
| --- | --- |
|  | прогнози- руемый на 2018 год | освоенный за январь - март 2018 года | % исполне-ния от годового плана |
| Всего, в том числе | 135,0 | 3,1 | 2,3 |
| - бюджет городского округа | 135,0 | 3,1 | 2,3 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| Развитие сферы торговли и услуг общественного питания в городском округе | 135,0 | 3,1 | 2,3 |

В городском округе действует 949 предприятий торговли общей площадью 307,9 тыс. кв. метров: 401 магазин непродовольственных товаров, 191 продовольственный магазин, 23 торговых центра, 10 торговых комплексов, 9 автосалонов, розничный рынок, 115 объектов нестационарной торговли, 199 предприятий общественного питания на 18,4 тыс. посадочных мест.

За январь – март 2018 года введены 5 объектов розничной торговли площадью 548 кв. метров, объем инвестиций составил 14,6 млн. рублей. Введены в эксплуатацию пристрой для создания единой входной группы в Крытый рынок (корпус №1) площадью 678,9 кв. метров, объем инвестиций 17,3 млн. рублей и Крытый рынок (2,3 очередь) площадью 9416,1 кв. метров, объем инвестиций 250 млн. рублей торгово – развлекательного комплекса ООО «Селена – групп».

На реализацию мероприятий муниципальной программы в январе – марте 2018 года освоено 3,1 тыс. рублей, средства направлены на размещение информации о проведении конкурсных процедур в печатных изданиях.

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования |
| --- | --- |
|  | прогнози- руемый на 2018 год | освоенный за январь - март 2018 года | % исполне-ния от годового плана |
| Всего, в том числе | 115062,4 | 25141,6 | 21,8 |
| - бюджет Российской Федерации | 1876,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 21906,8 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа | 82567,5 | 24496,3 | 29,7 |
| - внебюджетные источники | 8712,1 | 645,3 | 7,4 |
| по мероприятиям: |  |  |  |
| Организация благоустройства городского округа | 39225,0 | 4541,0 | 11,6 |
| Мероприятия по содержанию, защите и воспроизводству лесов и озеленение территорий городского округа | 7019,5 | 188,3 | 2,7 |
| Организация и содержание мест захоронения и захоронение безродных | 441,8 | 100,0 | 22,6 |
| Модернизация систем уличного и внутриквартального освещения | 28317,0 | 9300,0 | 32,8 |
| Организация работы по благоустройству | 7169,0 | 2517,0 | 35,1 |
| Содержание отдела по хозяйственному обслуживанию муниципальных образований | 24178,0 | 7850,0 | 32,5 |
| Проведение экологических акций, субботников | 8712,1 | 645,3 | 7,4 |

В I квартале 2018 года проведены работы по санитарной очистке территорий городского округа, сбору, вывозу и размещению твердых коммунальных отходов, газоснабжению горелки "Вечный огонь", сбору и вывозу особо опасных отходов с территории городского округа на сумму 4541,0 тыс. рублей.

Выполнены мероприятия по санитарному содержанию зеленых насаждений на территории городского округа на сумму 188,3 тыс. рублей. На захоронение безродных использовано 100,0 тыс. рублей. На проведение текущего ремонта, содержание линий уличного и внутриквартального освещения направлено 9300,0 тыс. рублей.

За счет внебюджетных средств ООО «Спецэкотранс» продолжены работы по строительству полигона твердых бытовых отходов, ремонту контейнерного парка, проведению экологических акций и экологических субботников. На выполнение мероприятий использовано собственных средств предприятия на сумму 645,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования |
| --- | --- |
|  | прогнози- руемый на 2018 год | освоенный за январь - март 2018 года | % исполне-ния от годового плана |
| Всего, в том числе | 30562,2 | 447,7 | 1,5 |
| - бюджет Российской Федерации | 25248,7 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 4970,8 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа | 0,0 | 447,7 | 0,0 |
| - средства собственников МКД | 342,7 | 0,0 | 0,0 |
| по мероприятиям: |  |  |  |
| Благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках муниципальной программы | 30562,2 | 447,7 | 1,5 |

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено благоустройство 6 дворовых и 1 общественной территории.  Выполнение работ запланировано после проведения государственной экспертизы. Финансирование изготовления дизайн - проектов и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий осуществлено за счет средств бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

Муниципальная программа «Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для нужд городского округа   город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования |
| --- | --- |
|  | прогнози- руемый на 2018 год | освоенный за январь - март 2018 года | % исполне-ния от годового плана |
| Всего, в том числе | 1940,3 | 282,7 | 14,6 |
| - бюджет городского округа | 1940,3 | 282,7 | 14,6 |
| по мероприятиям |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы (организация работы МКУ «Центр муниципальных закупок») | 1940,3 | 282,7 | 14,6 |

За январь - март 2018 года  МКУ «Центр муниципальных закупок» обеспечило осуществление закупок для нужд 60 муниципальных заказчиков.

В отчетном периоде   МКУ  «Центр муниципальных закупок» проведено 19  закупок на сумму  19,7 млн. рублей, из них 37% составили электронные аукционы, 53% - запросы котировок, 10% - открытые конкурсы. В текущем периоде совместные торги не проводились.

По итогам отчетного периода 17 процедур закупок привели к определению поставщиков.  Доля торгов, которые привели к заключению контрактов, в общем объеме проведенных торгов составила 91,6%. Заключено 17 контрактов на 17,1 млн. рублей.

Уровень конкуренции на торгах в отчетном периоде текущего года составил 2,4 заявки на одну процедуру. Экономия бюджетных средств сформировалась в объеме 1,0 млн. рублей, или 5,7%.

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования |
| --- | --- |
|  | прогнози- руемый на 2018 год | освоенный за январь - март 2018 года | % исполне-ния от годового плана |
| Всего, в том числе | 1306548,2 | 277908,6 | 21,3 |
| - бюджет Российской Федерации | 4224,2 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 718919,8 | 140630,6 | 19,6 |
| - бюджет городского округа | 461601,5 | 123885,1 | 26,8 |
| - внебюджетные источники | 121802,7 | 13392,9 | 11,0 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| Развитие систем дошкольного, общего, дополнительного образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 1201542,6 | 248320,5 | 20,7 |
| Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 24815,6 | 14851,7 | 59,8 |
| Благополучное детство и укрепление семейных ценностей | 50205,8 | 9119,4 | 18,2 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 29984,2 | 5616,9 | 18,7 |

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан», направленных на обеспечение доступного образования, повышение качества образования, укрепление и развитие материально - технической базы учреждений, организацию работы с одаренными детьми, направление обучающихся на мероприятия республиканского, российского и международного уровня, обеспечение безопасности и защищенности образовательных учреждений, использовано за январь – март 2018 года 277908,6 тыс. рублей:

- по подпрограмме «Развитие систем дошкольного, общего, дополнительного образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» освоено 248320,5 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» - 14851,7 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей» - 9119,4 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» - 5616,9 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования |
| --- | --- |
|  | прогнози- руемый на 2018 год | освоенный за январь - март 2018 года | % исполне-ния от годового плана |
| Всего, в том числе | 19053,9 | 3024,1 | 15,9 |
| - бюджет городского округа | 18340,0 | 2868,1 | 15,6 |
| - внебюджетные источники | 713,9 | 156,0 | 21,9 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| Повышение безопасности населения и защищенности критически важных опасных объектов от угроз природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 18004,3 | 2865,1 | 15,9 |
| Пожарная безопасность в городском округе | 1049,6 | 159,0 | 15,1 |

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» за январь – март 2018 года направлено 2865,1 тыс. рублей из бюджета городского округа. Приобретены спецодежда и средства для оказания медицинской помощи на сумму 40,3 тыс. рублей, проведен медицинский осмотр работников – 12,3 тыс. рублей, очно – заочное обучение работников по программе ГО ЧС и ОПБ – 1,0 тыс. рублей

На укрепление материально технической базы МКУ «Управление по ГО ЧС городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» приобретены аварийно – спасательные инструменты: фонари – на сумму 14,7 тыс. рублей, карабины на сумму 2,5 тыс. рублей.

В целях обеспечения безопасности на водных объектах изготовлено 500 памяток на сумму 1 тыс. рублей.

На обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городском округе освоено 159 тыс. рублей. В целях пропаганды и агитации в области противопожарной безопасности выпущено и распространено 2 тыс. экземпляров памяток на сумму 3,0 тыс. рублей. Произведена замена 8 физически устаревших пожарных гидрантов МУП «Октябрьсккоммунводоканал» на сумму 152,0 тыс. рублей. Выполнен ремонт пожарного гидранта на городских сетях водопровода МУП «Октябрьсккоммунводоканал» на сумму 4,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования |
| --- | --- |
|  | прогнози- руемый на 2018 год | освоенный за январь - март 2018 года | % исполне-ния от годового плана |
| Всего, в том числе | 38947,7 | 4303,9 | 11,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 11817,2 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа | 24130,5 | 3615,0 | 15,0 |
| - внебюджетные источники | 3000,0 | 688,9 | 22,9 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| Инженерное обустройство городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 10631,7 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 12438,6 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие строительного комплекса и архитектуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | 15877,4 | 4303,9 | 27,1 |

Реализация муниципальной программы «Развитие строительства и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» направлена на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа, комплексное освоение территорий под индивидуальное жилищное строительство, улучшение уровня обеспеченности объектами социального назначения, устойчивое градостроительное развитие, улучшение качества жизни населения.

На выполнение мероприятий подпрограммы «Инженерное обустройство городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» в январе – марте 2018 года выделены средства на проектно - изыскательские работы по следующим объектам:

- строительство внеплощадочных сетей газоснабжения микрорайона Южный городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в размере 1426,7 тыс. рублей;

- строительство подъездных путей к микрорайону Радужный городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в размере 2474,2 тыс. рублей;

- строительство подъездных путей к микрорайону Южный городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в размере 1267,0 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие строительного комплекса и архитектуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» направлено 4303,9 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования |
| --- | --- |
|  | прогнози- руемый на 2018 год | освоенный за январь - март 2018 года | % исполне-ния от годового плана |
| Всего, в том числе | 107699,9 | 29742,6 | 27,6 |
| - бюджет городского округа | 97932,0 | 27919,8 | 28,5 |
| - внебюджетные источники | 9767,9 | 1822,8 | 18,7 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| Развитие общедоступных библиотек городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 14125,4 | 4188,1 | 29,7 |
| Развитие образования в сфере культуры и искусства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 57544,4 | 15135,1 | 26,3 |
| Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 28839,4 | 8557,9 | 29,7 |
| Развитие музея городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 3393,7 | 1186,1 | 34,9 |
| Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | 703,1 | 226,1 | 32,2 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 3093,9 | 449,3 | 14,5 |

На выполнение мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" освоено за январь - март 2018 года 29742,6 тыс. рублей:

- по подпрограмме «Развитие общедоступных библиотек городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» - 4188,1 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры и искусства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» - 15135,1 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» - 8557,9 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Развитие музея городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» - 1186,1 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры» - 226,1 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» - 449,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования |
| --- | --- |
|  | прогнози- руемый на 2018 год | освоенный за январь - март 2018 года | % исполне-ния от годового плана |
| Всего, в том числе | 88148,9 | 24951,5 | 28,3 |
| - бюджет городского округа | 86222,9 | 24134,9 | 28,0 |
| - внебюджетные источники | 1926,0 | 816,6 | 42,4 |
| по мероприятиям |  |  |  |
| Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 7381,9 | 2163,8 | 29,3 |
| Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 80675,6 | 22664,5 | 28,1 |
| Строительство и капитальный ремонт объектов спортивного назначения в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности детско-юношеских спортивных школ и спортсооружений город Октябрьский Республики Башкортостан | 91,4 | 103,2 | 112,9 |

В соответствии с календарным планом за январь – март 2018 года в городском округе проведено 156 спортивных мероприятий, из них:

- первенство Республики Башкортостан по спортивной борьбе (греко-римская борьба) среди юношей 2003-2004 г.р., посвященное памяти мастера спорта СССР Д.В. Данилова, в зачет Республиканских спортивных игр «Башкортостан – за здоровый образ жизни»;

- Всероссийские соревнования по спортивной акробатике, памяти А.Дергунова;

- первенство Республики Башкортостан по киокусинкай среди юношей, девушек, юниоров и юниорок;

- открытый республиканский турнир по бадминтону среди мальчиков и девочек 2004-2007 г.р., 2008 г.р. и младше;

- первенство Республики Башкортостан по борьбе на поясах среди юношей и девушек 2001-2003 г.р.;

- первенство Республики Башкортостан по шахматам среди команд юношей  и девушек 2006 г.р. и моложе;

- первенство Республики Башкортостан по биатлону среди юношей и девушек;

Спортивные мероприятия среди молодежной среды:

- Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России»;

- Всероссийский «День снега»;

- Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» направлено 24951,5 тыс. рублей, из них по подпрограммам:

- по подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» - 2163,8 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» - 22664,5 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов спортивного назначения в городском округе город Октябрьский Репблики Башкортостан» – 20,0 тыс. рублей, направлены на проведение проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта крыши и фасада средней школы № 1.

- по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности детско – юношеских спортивных школ и спортсооружений» - 103,2 тыс. рублей, денежные средства направлены: СШ № 1 – техническое обслуживание пожарной сигнализации; СШ № 2 – ежемесячное техническое обслуживание пожарной сигнализации, обучение по пожарному минимуму 3 человек; СШОР № 3 – заправка 5 огнетушителей, техническое обслуживание пожарной сигнализации, обучение 1 человека ГО СЧ; СШ № 4 – проверка давления в пожарном гидранте, перемотка пожарных рукавов на новую складку, обучение 1 человека пожарному минимуму; МУП СОК «Спартак» – техническое обслуживание пожарной сигнализации, установка пожарной сигнализации в здании лыжехранилища; МУП «Дворец спорта» - техническое обслуживание пожарной сигнализации, техническое обслуживание системы видеонаблюдения.

Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования |
| --- | --- |
|  | прогнози- руемый на 2018 год | освоенный за январь - март 2018 года | % исполне-ния от годового плана |
| Всего, в том числе | 130925,4 | 4249,3 | 3,2 |
| - бюджет городского округа | 9275,4 | 4249,3 | 45,8 |
| - внебюджетные источники (средства собственников МКД) | 121650,0 | 0,0 | 0,0 |
| по мероприятиям |  |  |  |
| Проведение капитального ремонта в рамках реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 125650,0 | 642,8 | 0,5 |
| Проведение ремонтных работ, оборудование индивидуальными приборами учета жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | 0,0 | 2400,0 | 0,0 |
| Формирование и использование маневренного жилищного фонда | 202,2 | 54,0 | 26,7 |
| Организация и проведение мероприятий по поддержке некоммерческих организаций в жилищно-коммунальной сфере | 300,0 | 130,0 | 43,3 |
| Организация профессиональной подготовки и переподготовки квалифицированных специалистов для нужд жилищно - коммунальной отрасли | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение и реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений | 4243,2 | 1022,5 | 24,1 |

На реализацию муниципальной программы «Модернизация и реформирование жилищно - коммунального хозяйства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» освоено 4249,3 тыс. рублей из бюджета городского округа, из них денежные средства направлены на оплату взносов за капитальный ремонт муниципальных помещений 642,8 тыс. рублей; 2400,0 тыс. рублей – выкуп жилых помещений по программе переселения; 54,0 тыс. рублей – содержание маневренного жилого фонда; 130,0 тыс. рублей – субсидии некоммерческой организации МОД «Башдомком»; 1022,46 тыс. рублей – обеспечение и реализация полномочий МБУ «Комитет по жилищной политике».