| БАШЉОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЋЫ Октябрьский ҡалаһы ҡала округы ХАКИМИӘТЕ 452600, Октябрьский ҡалаһы, Чапаев урамы, 23 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ городского округа город Октябрьский 452600, город Октябрьский, улица Чапаева, 23 |
| --- | --- | --- |

ЉАРАР					       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____» ________________2025 й.  № ___________  «____» _______________2025 г.

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры  городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан», утвержденную постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 24.12.2024 №3761

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на плановый период 2025 и 2026 годов», решением Совета городского округа от 14.12.2023 № 476 «О бюджете городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями  решения Совета от 26.12.2024 № 49)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан», утвержденную постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 24.12.2024  № 3761, следующие изменения:

а) в паспорте муниципальной программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| « | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составляет – 340 376,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 год – 60 402,1 тыс. руб. 2026 год – 51 638,0 тыс. руб. 2027 год – 50 118,0 тыс. руб. 2028 год – 47 618,0 тыс. руб. 2029 год – 69 918,0 тыс. руб. 2030 год – 60 680,0 тыс. руб. а) бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан состовляет-604,1 тыс.руб., в том числе по годам: 2025 год – 604,1тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб. 2028 год – 0,00 тыс. руб. 2029 год – 0,00 тыс. руб. 2030 год – 0,00 тыс. руб. а) внебюджетные источники – 339 772,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 год – 59 800,0 тыс. руб. 2026 год – 51 638,0 тыс. руб. 2027 год – 50 118,0 тыс. руб. 2028 год – 47 618,0 тыс. руб. 2029 год – 69 918,0 тыс. руб. 2030 год – 60 680,0 тыс. руб. | »; |
| --- | --- | --- | --- |

б) раздел 5 «План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление обнародовать в читальном зале архивного отдела администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и разместить на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан www.oktadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Нафикова И.М.

Глава администрации                                                                                         А.Е. Пальчинский

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Октябрьский

Республики Башкортостан

от_________2024 г.  № __________

- 5.План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Ответст-венный исполни-тель/ соисполнители муници-пальной програм-мы | Источник финансового обеспечения муниципальной программы | Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Срок реализации мероприятия |  | Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, мероприятие |  | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, мероприятие |  | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения |  | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам реализации муниципальной программы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |
| А | Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации | Всего, в том числе: | 340 376,1 | 60 404,1 | 51638,0 | 50 118,0 | 47618,0 | 69918,0 | 60680,0 |  | 2025-2030 |  | 1-6 |  | X |  |  |  | X |  |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 604,1 | 604,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 339772,0 | 59800,0 | 51638,0 | 50 118,0 | 47618,0 | 69918,0 | 60680,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | АО «Октябрьские электрические сети», Администрация городского округа | Итого, в том числе: | 67220,0 | 14800,0 | 14800,0 | 13280,0 | 10780,0 | 6780,0 | 6780,0 | 2025-2030 | 1 | X |  | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 67220,0 | 14800,0 | 14800,0 | 13280,0 | 10780,0 | 6780,0 | 6780,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена, реконструкция, ремонт трансформаторов | АО «Октябрьские электрические сети», Администрация городского округа | Итого, в том числе: | 34000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 2025-2030 | 1 | X |  | X |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 34000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Замена реконструкции, ВЛ, ВКЛ | АО «Октябрьские электрические сети» | Итого, в том числе: | 25720,0 | 5300,0 | 5300,0 | 3780,0 | 3780,0 | 3780,0 | 3780,0 | 2025-2030 | 1 | X |  | X |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 25720,0 | 5300,0 | 5300,0 | 3780,0 | 3780,0 | 3780,0 | 3780,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство сетей и объектов электроснабжения | АО «Октябрьские электрические сети» | Итого, в том числе; | 7500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2030 | 1 | X |  | X |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 7500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | ООО «Тепло-энерго» | Итого, в том числе; | 246152,0 | 40600,0 | 32438,0 | 32438,0 | 32438,0 | 58738,0 | 49500,0 | 2025-2030 | 2 | X |  | X |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 246152,0 | 40600,0 | 32438,0 | 32438,0 | 32438,0 | 58738,0 | 49500,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения | ООО «Тепло-энерго» | Итого, в том числе; | 174152,0 | 28600,0 | 20438,0 | 20438,0 | 20438,0 | 46738,0 | 37500,0 | 2025-2030 | 2 | X |  | X |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 174152,0 | 28600,0 | 20438,0 | 20438,0 | 20438,0 | 46738,0 | 37500,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Реконструкция котельной №3 | ООО «Тепло-энерго» | Итого, в том числе; | 72000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36000,0 | 36000,0 | 2025-2030 | 2 | X |  | X |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 72000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36000,0 | 36000,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Реконструкция мазутного хозяйства котельной №3 | ООО «Тепло-энерго» | Итого, в том числе; | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2030 | 2 | X |  | X |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Реконструкция автоматики котельной №15 | ООО «Тепло-энерго» | Итого, в том числе; | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2030 | 2 | X |  | X |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Реконструкция мазутного хозяйства котельной №15 | ООО «Тепло-энерго» | Итого, в том числе; | 38800,0 | 9700,0 | 9700,0 | 9700,0 | 9700,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2030 | 2 | X |  | X |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 38800,0 | 9700,0 | 9700,0 | 9700,0 | 9700,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Реконструкция магистральных тепловых сетей от котельной №15 с применением трубопроводов в ППУ изоляции II этап | ООО «Тепло-энерго» | Итого, в том числе; | 36952,0 | 0,0 | 9238,0 | 9238,0 | 9238,0 | 9238,0 | 0,0 | 2025-2030 | 2 | X |  | X |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 36952,0 | 0,0 | 9238,0 | 9238,0 | 9238,0 | 9238,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Реконструкция (строительство) тепловых сетей вдоль проспекта Московский от тепловой камеры микрорайона 32а до тепловой камеры по ул. Шашина Ду-500мм, с подключением вновь построенного источника теплоснабжения – «Энергоцентр №2» трубопроводом Ду-600мм к новым тепловым сетям и монтажом закольцовки тепловых сетей котельной №11 «Ледового дворца» Ду-200мм. | ООО «Тепло-энерго» | Итого, в том числе; | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2030 | 2 | X |  | X |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Реконструкция узлов учета газа (УУГ) котельных: №1, 2, 3 в.ч., 3 п.ч., 6, 12, 14, 15 п.ч., 16, 18, 2 | ООО «Тепло-энерго» | Итого, в том числе; | 9000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2025-2030 | 2 | X |  | X |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 9000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Реконструкция котельной №9 и 20 ГО г. Октябрьский: - строительство новой современной блочно модульной котельной. | ООО «Тепло-энерго» | Итого, в том числе; | 5900,0 | 5900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2030 | 2 | X |  | X |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 5900,0 | 5900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Подготовка объектов теплоснабжения к прохождению осенне-зимнего периода | ООО «Тепло-энерго» | Итого, в том числе; | 72000,0 | 12 000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 2025-2030 | 2 | X |  | X |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 72000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, ООО «Теплоэнерго» | Итого, в том числе; | 23400,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 2025-2030 | 3-6 | X |  | X |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 23400,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Управля-ющие организа-ции, ресурсо-снабжаю-щие организа-ции | Итого, в том числе; | 11400,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 2025-2030 | 3-6 | X |  | Х |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2030 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 11400,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Оснащение общедомовыми приборами учета тепловой энергии в МКД, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Управля-ющие организа-ции, ООО «Тепло-энерго» | Итого, в том числе; | 1800,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2025-2030 | 3 | X |  | Х |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1800,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Оснащение общедомовыми приборами учета холодной воды в МКД, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Управля-ющие организа-ции, ГУП «Ок-тябрьск-коммун-водоканал» | Итого, в том числе; | 1800,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2025-2030 | 4 | X |  | Х |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1800,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Установка интелектуальных приборов учета электроэнергии взамен приборов учета у которых истек сроки поверки | АО «Октябрь-ские электри-ческие сети» | Итого, в том числе; | 6000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2025-2030 | 5 | X |  | Х |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 6000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Установка интелектуальных приборов учета горячей воды | Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, ООО «Теплоэнерго» | Итого, в том числе; | 1800,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2025-2030 | 6 | X |  | Х |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1800,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе при проведении энергоэффективного ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами | Итого, в том числе; | 12000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2025-2030 | 3-6 | X |  | Х |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 12000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту. | Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами | Итого, в том числе; | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2025-2030 | 3-6 | X |  | Х |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами | Итого, в том числе; | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2025-2030 | 3-6 | X |  | Х |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Содержание, ремонт (поверка) общедомовых приборов учета холодной воды | Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами | Итого, в том числе; | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2025-2030 | 3-6 | X |  | Х |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Содержание, ремонт (поверка) общедомовых приборов учета тепловой энергии | Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами | Итого, в том числе; | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2025-2030 | 3-6 | X |  | Х |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Укрепление материально-технической базы организаций коммунального комплекса | Администрация ГО, предприятия жилищно-коммунального комплекса | Итого, в том числе; | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2025-2030 | Нет целевого индикатора | X |  | Х |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка целевого топлвно-энегргетического баланса городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | Администрация ГО, предприятия жилищно-коммунального комплекса | Итого, в том числе; | 604,1 | 604,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 604,1 | 604,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |

Управляющий делами администрации                                                                                                                                Н.М. Хисамов

Управляющий делами администрации                                                  А.Е. Пальчинский