Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Октябрьский

Республики Башкортостан

от «_____» __________ 2024 г. №______

- План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы

«Развитие транспортной системы городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

Таблица №4

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы | Источник финансо-вого обеспече-ния муници-пальной програм-мы | Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей (с одним десятичным знаком после запятой) |  |  |  |  |  |  | Срок реализации меро- приятия | Целе-вой индикатор и показатель муни-ципальной прог-раммы, для достижения которого реали-зуется основ-ное меро-прия-тие, меро-прия-тие | Целевой ин-дикатор и показа-тель под-програм-мы, для дос-тижения которого реа-лизуется ос-нов-ное мероприятие, мероприятие | Непосредст-вен-ный ре-зуль-тат реа-лизации мероприятия, еди-ница измере-ния | Зна-че-ние непосредственного резу-льта-та реа-лизации мероприятия (по го-дам реа-лизации муници-пальной програм-мы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: |  | 1 385 571,2 | 275 263,3 | 344 911,3 | 188 929,2 | 194 188,7 | 185 967,1 | 196 311,6 | 2023-2028 | 1-6 | 1.1-1.2, 2.1-2.2, 3.1-3.2 | x | x |
|  |  | Бюджет РБ |  | 173 977,3 | 44 392,1 | 58 857,1 | 28 279,4 | 34 982,9 | 3 576,4 | 3 889,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ГО |  | 1 209 290,1 | 228 567,4 | 286 054,2 | 160 649,8 | 159 205,8 | 182 390,7 | 192 422,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства заинтересованных лиц |  | 2 303,8 | 2 303,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие улично-дорожной сети городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» | ОСРДХ и Т администрации ГО, МКУ «УКС» | Итого, в том числе: | 1 048 043,5 | 213 154,5 | 262 465,5 | 138 328,0 | 143 545,4 | 140 439,2 | 150 110,9 | 2023-2028 | 1,2 | 1.1-1.2 | x | x |
|  |  |  | Бюджет РБ | 173 977,3 | 44 392,1 | 58 857,1 | 28 279,4 | 34 982,9 | 3 576,4 | 3 889,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ГО | 871 762,4 | 166 458,6 | 203 608,4 | 110 048,6 | 108 562,5 | 136 862,8 | 146 221,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства заинтересованных лиц | 2 303,8 | 2 303,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Строительство дорог общего пользования | ОСРДХ и Т администрации ГО, МКУ «УКС» | Итого, в том числе: | 34 437,6 | 19 020,8 | 15 416,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | 1,2 | 1.1-1.2 | x | x |
|  |  |  | Бюджет РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ГО | 34 437,6 | 19 020,8 | 15 416,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства заинтересованных лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | «Застройка жилого микрорайона 40а г. Октябрьский РБ Улицы в жилой застройке микрорайона 40А г. Октябрьский РБ» | ОСРДХ и Т администрации ГО, МКУ «УКС» | Итого, в том числе: | 18 899,7 | 18 899,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | 1,2 | 1.1-1.2 | x | x |
|  |  |  | Бюджет РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ГО | 18 899,7 | 18 899,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства заинтересованных лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Застройка жилого микрорайона 40а г. Октябрьский РБ Улицы в жилой застройке микрорайона 40А г. Октябрьский РБ» (автомобильные дороги). Второй пусковой элемент (1 этап). Вынос инженерных коммуникаций" | ОСРДХ и Т администрации ГО, МКУ «УКС» | Итого, в том числе: | 121,1 | 121,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | 1,2 | 1.1-1.2 | x | x |
|  |  |  | Бюджет РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ГО | 121,1 | 121,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства заинтересованных лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Проектно-изыскательские работы по объекту: "Реконструкция проспекта Ленина на участке от ул.Ак.Королева ло ул.Садовое кольцо городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | ОСРДХ и Т администрации ГО, МКУ «УКС» | Итого, в том числе: | 3 477,0 | 0,0 | 3 477,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | 1,2 | 1.1-1.2 | x | x |
|  |  |  | Бюджет РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ГО | 3 477,0 | 0,0 | 3 477,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства заинтересованных лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Улица Окружная в жилой застройке микрорайона 40 г.Октябрьский Республики Башкортостан» | ОСРДХ и Т администрации ГО, МКУ «УКС» | Итого, в том числе: | 3 091,9 | 0,0 | 3 091,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | 1,2 | 1.1-1.2 | x | x |
|  |  |  | Бюджет РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ГО | 3 091,9 | 0,0 | 3 091,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства заинтересованных лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Улицы местного значения в жилой застройке микрорайона № 36 в г.Октябрьский Республики Башкортостан» | ОСРДХ и Т администрации ГО, МКУ «УКС» | Итого, в том числе: | 4 300,0 | 0,0 | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | 1,2 | 1.1-1.2 | x | x |
|  |  |  | Бюджет РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ГО | 4 300,0 | 0,0 | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства заинтересованных лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство дороги от ул.Девонская до ул. Железнодорожная и ул. Железнодорожная в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | ОСРДХ и Т администрации ГО, МКУ «УКС» | Итого, в том числе: | 3 840,0 | 0,0 | 3 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | 1,2 | 1.1-1.2 | x | x |
|  |  |  | Бюджет РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ГО | 3 840,0 | 0,0 | 3 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства заинтересованных лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство ливневой канализации на участке от жилого дома №2 до жилого дома №10 по ул.Гоголя в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | ОСРДХ и Т администрации ГО, МКУ «УКС» | Итого, в том числе: | 707,9 | 0,0 | 707,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | 1,2 | 1.1-1.2 | x | x |
|  |  |  | Бюджет РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ГО | 707,9 | 0,0 | 707,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства заинтересованных лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Развитие и содержание улично-дорожной сети городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» | ОСРДХ и Т администрации ГО, МКУ «УКС» | Итого, в том числе: | 992 796,3 | 192 787,7 | 242 924,1 | 134 328,7 | 139 671,5 | 136 862,8 | 146 221,5 | 2023-2028 | 1,2 | 1.1-1.2 | x | x |
|  |  |  | Бюджет РБ | 153 167,7 | 43 046,1 | 54 732,5 | 24 280,1 | 31 109,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ГО | 837 324,8 | 147 437,8 | 188 191,6 | 110 048,6 | 108 562,5 | 136 862,8 | 146 221,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства заинтересованных лиц | 2 303,8 | 2 303,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Проектно-изыскательские работы по разработке документации по объекту: «Реконструкция ул. Закирова городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» | ОСРДХ и Т администрации ГО, МКУ «УКС» | Итого, в том числе: | 2 100,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | x | x | x | x |
|  |  |  | Бюджет РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ГО | 2 100,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства заинтересованных лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронной форме по объекту: "Реконструкция ул.Закирова городского округа город Октябрьский РБ" | ОСРДХ и Т администрации ГО, МКУ «УКС» | Итого, в том числе: | 378,7 | 189,4 | 189,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | x | x | x | x |
|  |  |  | Бюджет РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ГО | 378,7 | 189,4 | 189,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства заинтересованных лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт улиц в жилом микрорайоне №32 (ул.Р.Хусаинова, ул.Радостная, ул.В.Королькова, ул.Молодежная) в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | ОСРДХ и Т администрации ГО, МКУ «УКС» | Итого, в том числе: | 3 255,0 | 0,0 | 3 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | x | x | x |  |
|  |  |  | Бюджет РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ГО | 3 255,0 | 3 255,0 | 3 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства заинтересованных лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Оценка уязвимости ОТИ и план обеспечения ТБ по категорируемому объекту транспортной инфраструктуры - мосту через реку Ик по ул. Тукаева с присвоенной 4 категорией | ОСРДХ и Т администрации ГО | Итого, в том числе: | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | x | x | x | x |
|  |  |  | Бюджет РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ГО | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства заинтересованных лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Ремонт дорог общего пользования местного значения | ОСРДХ и Т администрации ГО | Итого, в том числе: | 201 575,0 | 67 716,1 | 76 756,8 | 25 031,0 | 32 071,1 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | 1,2 | 1.1-1.2 | x | x |
|  |  |  | Бюджет РБ | 142 824,2 | 33 446,1 | 53 989,0 | 24 280,1 | 31 109,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ГО | 58 750,8 | 34 270,0 | 22 767,8 | 750,9 | 962,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства заинтересованных лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Ямочный ремонт дорог | ОСРДХ и Т администрации ГО | Бюджет ГО | 112 391,8 | 12 000,0 | 17 391,8 | 15 000,0 | 13 000,0 | 25 000,0 | 30 000,0 | 2023-2028 | x | x | x | x |
| 1.2.7 | Ремонт тротуара по ул.Ст.Разина (нечетная сторона) в рамках мероприятий по обращениям наказов избирателей, адресованным сенаторам РФ от РБ, депутатам Гос. Думы Федерального собрания РФ, избранным в РБ и Гос. Собрания-Курлтая РБ в ходе осуществления ими депутатской деятельности |  | Итого, в том числе: | 782,7 | 0,0 | 782,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | x | x | x | x |
|  |  |  | Бюджет РБ | 743,5 | 0,0 | 743,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ГО | 39,2 | 0,0 | 39,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства заинтересованных лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | «Проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах» | ОСРДХ и Т администрации ГО | Итого, в том числе: | 13 343,8 | 13 343,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | 1,2 | 1.1-1.2 | x | x |
|  |  |  | Бюджет РБ | 9 600,0 | 9 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ГО | 1 440,0 | 1 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства заинтересованных лиц | 2 303,8 | 2 303,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Содержание автомобильных дорог | ОСРДХ и Т администрации ГО | Бюджет ГО | 551 699,9 | 87 199,9 | 97 500,0 | 92 000,0 | 92 000,0 | 90 000,0 | 93 000,0 | 2023-2028 | x | x | x | x |
| 1.2.10 | Приобретение, установка и ремонт остановочных павильонов на автобусных остановках | ОСРДХ и Т администрации ГО | Бюджет ГО | 3 368,0 | 1 353,0 | 625,0 | 375,0 | 375,0 | 320,0 | 320,0 | 2023-2028 | x | x | x | x |
| 1.2.11 | Нераспределенный остаток МДФ | ОСРДХ и Т администрации ГО | Бюджет ГО | 103 781,4 | 9 815,5 | 45 373,5 | 1 922,7 | 2 225,4 | 21 542,8 | 22 901,5 | 2023-2028 | x | x | x | x |
| 1.3. | Основное мероприятие: Приобретение коммунальной и специализированной техники для содержания улично-дорожной сети | ОСРДХ и Т администрации ГО | Итого, в том числе: | 20 809,6 | 1 346,0 | 4 124,6 | 3 999,3 | 3 873,9 | 3 576,4 | 3 889,4 | 2023-2028 | x | x | x | x |
|  |  |  | Бюджет РБ | 20 809,6 | 1 346,0 | 4 124,6 | 3 999,3 | 3 873,9 | 3 576,4 | 3 889,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства заинтересованных лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» | ОСРДХ и Т администрации ГО | Итого, в том числе: | 70 068,0 | 15 813,0 | 14 459,4 | 8 382,1 | 8 407,7 | 11 236,6 | 11 769,2 | 2023-2028 | 3,4 | 2.1-2.2 | x | x |
|  |  |  | Бюджет РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ГО | 70 068,0 | 15 813,0 | 14 459,4 | 8 382,1 | 8 407,7 | 11 236,6 | 11 769,2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: Проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | ОСРДХ и Т администрации ГО | Бюджет ГО | 70 068,0 | 15 813,0 | 14 459,4 | 8 382,1 | 8 407,7 | 11 236,6 | 11 769,2 | 2023-2028 | 3,4 | 2.1-2.2 | x | x |
| 2.1.1 | Содержание средств технического регулирования (ремонт и содержание пешеходных ограждений, дорожных знаков, обслуживание светофорных Объектов) | ОСРДХ и Т администрации ГО | Бюджет ГО | 27 383,8 | 4 076,4 | 7 011,8 | 4 082,1 | 4 107,7 | 4 036,6 | 4 069,2 | 2023-2028 | 3,4 | 2.1-2.2 | x | x |
| 2.1.2 | Установка новых и модернизация существующих светофорных объектов, в том числе на пешеходных переходах, расположенных возле учебных учреждений | ОСРДХ и Т администрации ГО | Бюджет РБ Бюджет ГО | 13 972,8 | 6 472,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 4000,0 | 2023-2028 | 3,4 | 2.1-2.2 | x | x |
| 2.1.3 | Нанесение дорожной разметки на городских дорогах и пешеходных переходах | ОСРДХ и Т администрации ГО | Бюджет РБ Бюджет ГО | 19 949,0 | 3 122,9 | 4 026,1 | 3 500,0 | 3 500,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2023-2028 | 3,4 | 2.1-2.2 | x | x |
| 2.1.4 | Установка дорожных знаков, в том числе дублирующих | ОСРДХ и Т администрации ГО | Бюджет ГО | 7 183,5 | 1 183,5 | 2 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2023-2028 | 3,4 | 2.1-2.2 | x | x |
| 2.1.5 | Установка пешеходных ограждений | ОСРДХ и Т администрации ГО | Бюджет ГО | 240,9 | 44,4 | 196,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | 3,4 | 2.1-2.2 | x | x |
| 2.1.6 | Ремонт светофорного объекта после ДТП на перекрестке ул.Северная-Девонская | ОСРДХ и Т администрации ГО | Бюджет ГО | 617,9 | 617,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | 3,4 | 2.1-2.2 | x | x |
| 2.1.7 | Технологическое присоединение светофорных объектов» | ОСРДХ и Т администрации ГО | Бюджет ГО | 295,1 | 295,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | 3,4 | 2.1-2.2 | x | x |
| 2.1.8 | Приобретение запасных частей для светофорных объектов | ОСРДХ и Т администрации ГО | Бюджет ГО | 425,0 | 0,0 | 425,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | 3,4 | 2.1-2.2 | x | x |
| 3. | Подпрограмма 3 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | ОСРДХ и Т, ОГИБДД ОМВД России по г. Октябрьский РБ (по согласованию) | Итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | 5,6 | 3.1-3.2 | x | x |
|  |  |  | Бюджет ГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение совместного обследования улично-дорожной сети на соответствие национальным стандартам | ОСРДХ и Т, ОГИБДД ОМВД России по г. Октябрьский РБ (по согласованию) | Меро-приятия носят организа-ционный характер и не требуют финанси-рования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | 5,6 | 3.1-3.2 | x | x |
| 3.2. | - Совместное выявление и ликвидация мест концентрации ДТП, на территории городского округа город Октябрьский | ОСРДХ и Т, ОГИБДД ОМВД России по г. Октябрьский РБ (по согласованию) | Меро-приятия носят организа-ционный характер и не требуют финанси-рования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | 5,6 | 3.1-3.2 | x | x |
| 3.3. | Обсуждение вопроса о соблюдении Правил дорожного движения на информационных встречах с жителями и работниками организаций городского округа город Октябрьский | ОСРДХ и Т, ОГИБДД ОМВД России по г. Октябрьский РБ (по согласованию) | Меро-приятия носят организа-ционный характер и не требуют финанси-рования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | 5,6 | 3.1-3.2 | x | x |
| 3.4. | - Организация и проведение инструктажей работников, размещение в помещениях и на сайтах организаций, предприятий и учреждений агитационных материалов, посвященных пропаганде законопослушного поведения участников дорожного движения | ОСРДХ и Т, ОГИБДД ОМВД России по г. Октябрьский РБ (по согласованию) | Меро-приятия носят организа-ционный характер и не требуют финанси-рования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | 5,6 | 3.1-3.2 | x | x |
| 3.5. | - Проведение профилактических мероприятий по массовой проверке группами нарядов ДПС, водителей транспортных средств на предмет выявления нарушений ПДД, в том числе признаков состояния опьянения | ОГИБДД ОМВД России по г. Октябрьский РБ (по согласованию) | Меро-приятия носят организа-ционный характер и не требуют финанси-рования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | 5,6 | 3.1-3.2 | x | x |
| 3.6. | Организация и проведение с обучающимися, воспитанниками и родителями образовательных, дошкольных организаций и учреждений разъяснительной работы о необходимости соблюдения правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | ОСРДХ и Т, ОГИБДД ОМВД России по г.Октябрьский РБ (по согласованию) | Меро-приятия носят организа-ционный характер и не требуют финанси-рования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | 5,6 | 3.1-3.2 | x | x |
| 3.7. | Организация совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Октябрьский «живых светофоров» из числа родителей и волонтеров в светоотражающих жилетах. | ОСРДХ и Т, ОГИБДД ОМВД России по г.Октябрьский РБ (по согласованию) | Меро-приятия носят организа-ционный характер и не требуют финанси-рования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | 5,6 | 3.1-3.2 | x | x |
| 3.8. | Освещение в СМИ мероприятий, проводимых на территории городского округа город Октябрьский в сфере безопасности дорожного движения и формирования законопослушного поведения участников улично- дорожного движения | ОСРДХ и Т, ОГИБДД ОМВД России по г.Октябрьский РБ (по согласованию) | Бюджет ГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | 5,6 | 3.1-3.2 | x | x |
| 3.9. | Проведение профилактических мероприятий, направленных на пресечение ПДД РФ в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом, при осуществлении международных, междугородных, пригородных и городских пассажирских перевозок | ОГИБДД ОМВД России по г. Октябрьский РБ (по согласованию) | Бюджет ГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028 | 5,6 | 3.1-3.2 | x | x |
| 4. | Подпрограмма 4 "Автотранспортное обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | ОСРДХ и Т, МКУ «Центр транспортного обеспечения» | Итого, в том числе: | 267 459,7 | 46 295,8 | 67 986,4 | 42 219,1 | 42 235,6 | 34 291,3 | 34 431,5 | 2023-2028 | x | x | x | x |
|  |  |  | Бюджет ГО | 267 459,7 | 46 295,8 | 67 986,4 | 42 219,1 | 42 235,6 | 34 291,3 | 34 431,5 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие: Содержание автотранспортного участка | ОСРДХ и Т, МКУ «Центр транспортного обеспечения» | Итого, в том числе: | 267 459,7 | 46 295,8 | 67 986,4 | 42 219,1 | 42 235,6 | 34 291,3 | 34 431,5 | 2023-2028 | х | х | х | х |
|  |  |  | Бюджет ГО | 267 459,7 | 46 295,8 | 67 986,4 | 42 219,1 | 42 235,6 | 34 291,3 | 34 431,5 |  |  |  |  |  |
| Управляющий делами администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.М. Хисамов |  |  |  |  |