Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Октябрьский

Республики Башкортостан

от « » 2022г. №\_\_\_\_\_\_\_

1. **План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»**

Таблица №5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель/  соисполнители муниципальной программы | Источник финансо-вого обеспече-ния муници-пальной програм-мы | Расходы по годам реализации  муниципальной программы,  тыс. рублей  (с одним десятичным знаком после запятой) | | | | | | | Срок реализации меро-  приятия | Целе-вой индикатор и показатель муни-ципальной прог-раммы, для достижения которого реали-зуется основ-ное меро-прия-тие, меро-прия-тие | Целевой ин-дикатор и показа-тель под-програм-мы, для дос-тижения которого реа-лизуется ос-нов-ное мероприятие, мероприятие | Непосредст-вен-ный ре-зуль-тат реа-лизации мероприятия, еди-ница измере-ния | Зна-че-ние непосредственного резу-льта-та реа-лизации мероприятия (по го-дам реа-лизации муници-пальной програм-мы) |
| Всего | в том числе по годам: | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»** | **Всего, в том числе:** | | **1 439 185,8** | **163 598,4** | **212 102,8** | **309 756,9** | **283 087,4** | **243 998,2** | **226 642,1** | 2017-2022 | 1.1-3.2 |  | x | x |
| Бюджет РФ | | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет РБ | | 587 068,2 | 68 338,3 | 103 342,0 | 166 955,0 | 127 375,7 | 84 367,3 | 36 689,9 |
| Бюджет ГО | | 846 755,9 | 94 895,6 | 108 456,2 | 141 200,5 | 153 985,6 | 159 151,0 | 189 067,0 |
|  | Внебюджетные источники | | 5 361,7 | 364,5 | 304,6 | 1 601,4 | 1 726,1 | 479,9 | 885,2 |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Подпрограмма 1**  **«Развитие улично-дорожной сети городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»** | Подрядные орга-низации, выигравшие аукцион согласно Федеральному закону от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  МУП «ДорСтройРемонт» Администрация ГО | **Итого, в том числе:** | **1 198 797,3** | **133 625,5** | **178 509,4** | **262 949,9** | **237 146,2** | **206 359,1** | **180 207,2** | 2017-2022 |  | 1.1-1.2 |  |  |
| Бюджет РФ | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет РБ | 573 728,2 | 68 338,3 | 103 342,0 | 160 004,0 | 120 986,7 | 84 367,3 | 36 689,9 |
| Бюджет ГО | 619 707,4 | 64 922,7 | 74 862,8 | 101 344,5 | 114 433,4 | 121 511,9 | 142 632,1 |
|  | Внебюджетные источники | 5 361,7 | 364,5 | 304,6 | 1 601,4 | 1 726,1 | 479,9 | 885,2 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство автодороги по улице №9 от ул. Космонавтов до ул. Шашина (2 очередь) | Подрядные  организации, выигравшие аукцион согласно Федеральному закону от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Бюджет РБ  Бюджет ГО | 140 382,0  7 408,0 |  | 44 650,0  2 350,0 | 66 571,0  3 503,8 | 29 161,0  1 554,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Монтаж шумозащитных экранов на объекте: "Улица № 9 на участке от ул. Шашина до ул. Космонавтов II очередь (выделение пускового комплекса) городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | Подрядные  организации, выигравшие аукцион согласно Федеральному закону от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Бюджет РБ  Бюджет ГО | 1 096,3 |  |  |  |  | 1 096,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение обследования объекта: "Улица № 9 на участке от ул. Шашина до ул. Космонавтов II очередь (выделение пускового комплекса) городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" на соответствие требований проекта с выдачей заключения о соответствии проектной документации | Администрация ГО | Бюджет ГО | 560,0 |  |  |  |  | 560,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Внутриквартальные дороги в микрорайоне 32 ГО г. Октябрьский РБ (II очередь). Этап- дороги в щебеночном замощении | Подрядные  организации, выигравшие аукцион согласно Федеральному закону от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Бюджет РБ  Бюджет ГО | 15 102,0  467,1 |  |  | 15102,0  467,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Строительство автодорог в жилых микрорайонах 40а и 40б ГО г. Октябрьский РБ в щебеночно-гравийном исполнении | Подрядные  организации, выигравшие аукцион согласно Федеральному закону от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Бюджет РБ  Бюджет ГО | 34 823,9  1 102,1 |  |  |  |  | 20 000,0  618,6 | 14 823,9  483,5 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Ремонт дорог общего пользования местного значения | Подрядные  организации, выигравшие аукцион согласно Федеральному закону от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Бюджет РБ  Бюджет ГО | 308 707,1  63 410,1 | 66 553,0  9 376,9 | 57 692,0  6 605,4 | 50 909,6  3 578,9 | 62 381,9  3 121,9 | 52 304,6  5 670,3 | 18 866,0  35 056,7 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Ямочный ремонт дорог | Подрядные  организации, выигравшие аукцион согласно  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Бюджет ГО | 76 458,7 | 8 677,5 | 8 194,2 | 13 568,4 | 14 314,3 | 19 329,7 | 12 374,6 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Устройство искусственных неровностей, в том числе на пешеходных переходах, расположенных возле учебных учреждений | Подрядные  организации, выигравшие аукцион согласно Федеральному закону от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Бюджет ГО | 2 036,3 | 143,3 | 215,1 | 924,9 | 318,0 | 295,0 | 140,0 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Ремонт тротуаров | Подрядные  организации, выигравшие аукцион согласно Федеральному закону от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Бюджет РБ  Бюджет ГО | 14 387,2  16 744,3 | 1 885,7 | 3 255,9 | 4 227,4  130,7 | 6 543,7  5 863,5 | 3 616,1  1 278,4 | 0,0  4 330,1 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Ремонт гравийных дорог | Подрядные  организации, выигравшие аукцион согласно Федеральному закону от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Бюджет РБ  Бюджет ГО | 20 649,5  8 934,1 | 5 109,0 | 963,7 | 10649,5  329,4 | 10 000,0  309,3 | 0,0  0,0 | 0,0  2 222,7 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Ремонт дорог в 40 микрорайоне  (гравирование) | МУП «ДорСтройРемонт | Бюджет РБ  Бюджет ГО | 1 881,6  58,2 |  |  | 1 881,6  58,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Ремонт парковочной площадки по пр. Ленина в 34мкр.в район поликлиники №2 | ООО "Стройстекло" | Бюджет ГО | 268,7 |  |  | 268,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Ремонт площадок остановочных павильонов | МУП «ДорСтройРемонт» | Бюджет ГО | 960,9 |  |  | 960,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Ремонт проездов в районах МКД | Подрядные  организации, выигравшие аукцион согласно Федеральному закону от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Бюджет РБ  Бюджет ГО | 15 129,6  1 989,0 |  | 1 048,9 | 5 662,9  175,2 | 2 620,1  81,0 | 6 846,6  683,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Ремонт внутриквартальных дорог | Подрядные  организации, выигравшие аукцион согласно Федеральному закону от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Бюджет РБ  Бюджет ГО | 5 000,0  154,7 |  |  |  | 5 000,0  154,7 | 0,0  0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Содержание автомобильных дорог | МУП «ДорСтройРемонт | Бюджет ГО | 398 745,8 | 33 500,0 | 47 297,9 | 72 179,3 | 79 976,4 | 82 594,9 | 83 197,3 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Приобретение, установка и ремонт остановочных павильонов на автобусных остановках.  Обследование и ремонт автомобильных мостов, тросовых ограждений, парапетов. | Подрядные  организации, выигравшие аукцион согласно Федеральному закону от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Бюджет ГО | 4 822,3 | 1 830,0 | 1 946,5 | 686,0 | 13,8 | 170,0 | 176,0 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Приобретение стекол для остановочных павильонов | Администрация ГО | Бюджет ГО | 91,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,7 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Проекты развития общественной инфраструктуры основанных на местных инициативах | Администрация ГО | Бюджет РБ  Бюджет  ГО  Внебюджетные источники | 17 665,3  2 669,8  5 361,7 | 1 785,3  267,8  364,5 | 1 000,0  170,0  304,6 | 5 000,0  750,0  1 601,4 | 5 280,0  792,0  1 726,1 | 1 600,0  240,0  479,9 | 3 000,0  450,0  885,2 |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Проектирование строительства, реконструкции, капитального ремонта городских дорог и тротуаров | МУП «ДорСтройРемонт» Администрация ГО | Бюджет ГО | 11 476,2 | 3 668,4 | 2 408,5 |  |  | 4 300,0 | 1 099,3 |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство подъездных путей к микрорайону «Радужный» | Администрация ГО | Бюджет ГО | 9 600,0 |  |  | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2400,0 |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Улицы в жилой застройке микрорайона 40б» | Администрация ГО | Бюджет ГО | 2 520,0 |  |  | 1 260,0 | 1 260,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Внесение изменений в ПСД объекта капитального строительства "Застройка жилого микрорайона 40а г. Октябрьский РБ" (автомобильные дороги). Улица №1" | Администрация ГО | Бюджет ГО | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Застройка жилого микрорайона 40а г. Октябрьский РБ. Улицы в жилой застройке микрорайона 40а г. Октябрьский РБ» (автомобильные дороги)» | Администрация ГО | Бюджет ГО | 28,0 |  |  |  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Государственная экспертиза проектной документации и проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: "Реконструкция ул.Закирова городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | Администрация ГО | Бюджет ГО | 375,4 |  |  |  |  |  | 375,4 |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Благоустройство придорожной полосы по ул. Шашина (устройство ливневой канализации) городского округа город Октябрьский РБ | ООО СК "Профи" | Бюджет ГО | 383,5 |  |  |  |  | 383,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Благоустройство придорожной полосы по ул. Северная от ул. Девонская до ж/д переезда (снятие грунта обочин) городского округа город Октябрьский РБ | МУП "ДорСтройРемонт" | Бюджет ГО | 72,0 |  |  |  |  | 72,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.28. | Подготовка технических паспортов на дороги общего пользования | Администрация ГО | Бюджет ГО | 167,8 | 164,1 |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Внесение мостов в Реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств ФДА | Администрация ГО | Бюджет ГО | 108,6 |  |  |  |  | 54,3 | 54,3 |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Подготовка и оформление технических планов объектов, дорог и постановка на учет в Росреестре | ОКХиЖК,  МУП «ДорСтройРемонт» | Бюджет ГО | 386,2 | 300,0 | 61,2 |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | Внесение изменений в ПСД «Строительство внутрикваральных дорог микрорайона 32 ГО г. Октябрьский РБ» | Администрация ГО | Бюджет ГО | 70,0 |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Организация схем дорожного движения, ПОДД | Администрация ГО | Бюджет ГО | 100,0 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | Приобретение металлических урн для установки на придорожной территории | Администрация ГО | Бюджет ГО | 344,8 |  | 245,5 | 99,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | Изготовление информационных табличек для установки на остановочных павильонах | Администрация ГО | Бюджет ГО | 135,3 |  |  |  | 135,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | Лабораторные испытания и исследования асфальтобетонного покрытия объекта: «Улица №9 на участке от ул. Шашина до ул.Космонавтов II очередь (выделение пускового комплекса) | Администрация ГО | Бюджет ГО | 230,0 |  |  |  | 219,0 |  | 11,0 |  |  |  |  |  |
| 1.36 | Нераспределенный остаток Муниципального Дорожного фонда | Администрация ГО | Бюджет ГО | 5 431,5 |  |  |  | 3 920,0 | 1 342,0 | 169,5 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»** | Подрядные  организации, выигравшие аукцион согласно Федеральному закону от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | **Итого, в том числе:** | **71 796,2** | **8 818,3** | **8 625,7** | **18 737,9** | **17 877,0** | **9 167,5** | **8 569,8** | 2017-2022 |  | 2.1-2.2 | x | x |
| Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет РБ | 13 340,0 |  |  | 6 951,0 | 6 389,0 |  |  |
| Бюджет ГО | 58 456,2 | 8 818,3 | 8 625,7 | 11 786,9 | 11 488,0 | 9 167,5 | 8 569,8 |
| 2.1 | Содержание средств технического регулирования  (ремонт и содержание пешеходных ограждений, дорожных знаков, обслуживание светофорных  Объектов) | Подрядные  организации, выигравшие аукцион согласно Федеральному закону от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Бюджет ГО | 26 496,0 | 4 898,8 | 4 571,3 | 4 587,7 | 3 537,6 | 4 889,1 | 4 011,5 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Установка новых и модернизация существующих светофорных объектов, в том числе на пешеходных переходах, расположенных возле учебных учреждений | Подрядные  организации, выигравшие аукцион согласно Федеральному закону от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Бюджет РБ  Бюджет ГО | 1 155,3  6 540,4 | 1 947,8 | 1 891,7 | 1 194,7 | 1 155,3  611,5 | 123,3 | 771,4 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Приобретение сигнальных светодиодных модулей | Администрация ГО | Бюджет ГО | 99,9 |  |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Приобретение контроллеров КДУ 3.2.Н для светофорных объектов | Администрация ГО | Бюджет ГО | 240,0 |  |  |  | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Замена опор светофорных объектов | Администрация ГО | Бюджет ГО | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Перенос светофорного объекта на перекрестке ул.Свердлова- Лермонтова | Администрация ГО | Бюджет ГО | 60,8 |  |  |  | 60,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Ремонт светофорных объектов | Администрация ГО | Бюджет ГО | 278,0 |  |  |  |  |  | 278,0 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Нанесение дорожной разметки на городских дорогах и пешеходных переходах | Подрядные  организации, выигравшие аукцион согласно Федеральному закону от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Бюджет РБ  Бюджет ГО | 10 438,1  12 447,4 | 1 971,7 | 1 950,2 | 6 951,0  2 557,0 | 3 487,1  1 892,7 | 1 541,4 | 2 534,4 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Установка дорожных знаков | Подрядные  организации, выигравшие аукцион согласно Федеральному закону от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Бюджет ГО | 4 418,4 |  | 212,5 | 1 335,2 | 1 300,5 | 595,7 | 974,5 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Установка дублирующих знаков | Подрядные  организации, выигравшие аукцион согласно Федеральному закону от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Бюджет РБ  Бюджет ГО | 1 476,6  2 283,2 |  |  | 507,0 | 1 476,6  688,2 | 1 088,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Установка пешеходных ограждений | Подрядные  организации, выигравшие аукцион согласно Федеральному закону от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Бюджет ГО | 4 992,1 |  |  | 1 505,4 | 2 556,7 | 930,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Благоустройство остановочного пункта «ул. Песчаная» | Подрядные  организации | Бюджет РБ | 270,0 |  |  |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Подпрограмма 3 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"** | Администрация ГО, ГИБДД ОМВД России по г. Октябрьский РБ, руководители организаций, предприятий, учреждений (по согласованию) | **Итого, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 2020-2022 |  | 3.1-3.2 |  |  |
| Бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Организация и проведение совместного обследования улично-дорожной сети на соответствие национальным стандартам | Администрация ГО, ГИБДД ОМВД России по г. Октябрьский РБ, руководители организаций, предприятий, учреждений (по согласованию) | Меро-приятия носят  организа-ционный характер и не требуют финанси-рования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Совместное выявление и ликвидация мест концентрации ДТП, на территории городского округа город Октябрьский | Администрация ГО, ГИБДД ОМВД России по г. Октябрьский РБ, руководители организаций, предприятий, учреждений (по согласованию) | Меро-приятия носят  организа-ционный характер и не требуют финанси-рования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Обсуждение вопроса о соблюдении Правил дорожного движения на информационных встречах с жителями и работниками организаций городского округа город Октябрьский | Администрация ГО, ГИБДД ОМВД России по г. Октябрьский РБ, руководители организаций, предприятий, учреждений  (по согласованию) | Меро-приятия носят  организа-ционный характер и не требуют финанси-рования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Организация и проведение инструктажей работников, размещение в помещениях и на сайтах организаций, предприятий и учреждений агитационных материалов, посвященных пропаганде законопослушного поведения участников дорожного движения | ГИБДД ОМВД России по г. Октябрьский РБ, руководители организаций, предприятий, учреждений  (по согласованию) | Меро-приятия носят  организа-ционный характер и не требуют финанси-рования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Проведение профилактических мероприятий по массовой проверке группами нарядов ДПС, водителей транспортных средств на предмет выявления нарушений ПДД, в том числе признаков состояния опьянения | ГИБДД ОМВД России по г. Октябрьский РБ  (по согласованию) | Меро-приятия носят  организа-ционный характер и не требуют финанси-рования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Организация и проведение с обучающимися, воспитанниками и родителями образовательных, дошкольных организаций и учреждений разъяснительной работы о необходимости  соблюдения правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | Администрация ГО,  образовательные  учреждения,  ГИБДД ОМВД России по г.Октябрьский РБ (по согласованию) | Меро-приятия носят  организа-ционный характер и не требуют финанси-рования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Нанесение предупреждающих надписей на тротуарах, в районах пешеходных переходов, вручение памяток-листовок пешеходам и водителям | Волонтеры  (по согласованию) | Меро-приятия носят  организа-ционный характер и не требуют финанси-рования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Освещение в СМИ мероприятий,  проводимых на территории  городского округа город Октябрьский в сфере безопасности дорожного движения и формирования законопослушного поведения участников улично- дорожного движения | Администрация ГО, ГИБДД ОМВД России по г.Октябрьский РБ (по согласованию) | Бюджет ГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Подпрограмма 4 "Автотранспортное обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"** | Администрация ГО,  МБУ «Благоустройство» | Итого, в том числе: | **168 592,3** | **21 154,6** | **24 967,7** | **28 069,1** | **28 064,2** | **28 471,6** | **37 865,1** | 2017-2022 |  |  |  |  |
| Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ГО | 168 592,3 | 21 154,6 | 24 967,7 | 28 069,1 | 28 064,2 | 28 471,6 | 37 865,1 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Содержание автотранспортного участка | Администрация ГО,  МБУ «Благоустройство» | Итого, в том числе: | 168 592,3 | 21 154,6 | 24 967,7 | 28 069,1 | 28 064,2 | 28 471,6 | 37 865,1 |  |  |  |  |  |
| Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет РБ |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ГО | 168 592,3 | 21 154,6 | 24 967,7 | 28 069,1 | 28 064,2 | 28 471,6 | 37 865,1 |

Управляющий делами администрации А.Е. Пальчинский