Приложение №3

 к постановлению администрации

 городского округа город Октябрьский

 Республики Башкортостан

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. План реализации и финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы

«Развитие информационно-коммуникативных технологий в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия)  | Ответственный исполнитель/соисполнители муниципальной подпрограммы | Источник финансового обеспечения муниципальной подпрограммы | Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | Срок реализации мероприятия | Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам реализации муниципальной программы) |
| всего | в том числе по годам |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.1. Внедрение и использование современных информационных технологий в органах местного самоуправления | 9898,7 | 1271,8 | 1137,3 | 1722,6 | 2287,5 | 1517,4 | 1962,1 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Модернизация компьютерного оборудования, локально- вычислительной сети и приобретение оргтехники | МКУ ЦИТ | Бюджет городского округа | 5123,1 | 569,4 | 756,8 | 868,7 | 1248,3 | 788,6 | 891,3 | 2023-2028, постоянно | х | х | х | х |
| Бюджет Республики Башкортостан | 1145,3 | 78,2 | 0 | 104,7 | 365,2 | 169,2 | 428 |  |
| 3.1.2 | Обновление, модификация, обслуживание, увеличение количества пользовательстких лицензий СЭД Directum | МКУ ЦИТ | Бюджет городского округа | 245,5 | 81,5 | 50,0 | 84,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2028, постоянно | х | х | х | х |
| 3.1.3 | Приобретение антивирусных программ, программного обеспечения, услуг по защищенному доступу к сторонним информационным системам | МКУ ЦИТ | Бюджет городского округа | 2174,2 | 290,5 | 144,8 | 543,9 | 324,6 | 501,6 | 368,8 | 2023-2028, ежегодно | х | х | х | х |
| Бюджет Республики Башкортостан | 65,4 | 0 | 20,3 | 17,4 | 9,0 | 8,7 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Обеспечение системы защиты электронного документооборота и возможности подписания электронных документов  | МКУ ЦИТ | Бюджет городского округа | 765,3 | 109,7 | 77,9 | 86,0 | 250,4 | 49,3 | 192 | 2023-2028, постоянно | х | х | х | х |
| Бюджет Республики Башкортостан | 109,1 | 0 | 19,1 | 0 | 40,0 | 0,0 | 50,0 |  |  |  |
| 3.1.5 | Абонентское обслуживание канала связи VipNet | МКУ ЦИТ | Бюджет городского округа | 84,3 | 15,2 | 9,2 | 17,9 | 20,0 | 0,0 | 22,0 |  | х | х | х | х |
| Бюджет Республики Башкортостан | 10,8 | 0 | 10,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-2028, постоянно |  |  |  |
| 3.1.6 | Приобретение и установка модуля "Архив", в информационной системе "Директум" | МКУ ЦИТ | Бюджет городского округа | 175,7 | 127,3 | 48,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х |
| 3.1.7 | Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов МСУ, в том числе с использованием интерактивных методов и расширения каналов распространения информации, включая сеть Интернет | Отдел по информационной политике и социальным коммуникациям администрации, МКУ ЦИТ | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | 2023-2028, по мере необходимости | х | х | х | х |
| 3.2 | Мероприятия по совершенствованию средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления | Отдел по информационной политике и социальным коммуникациям администрации | Бюджет городского округа | 19 914,8 | 1220,0 | 1541,5 | 4132,4 | 4442,2 | 4123,7 | 4455,0 | 2023-2028, постоянно | х | х | х | х |
| 3.2.1 | Информирование населения городского округа по вопросам муниципальной службы: - через средства массовой информации (телевидение, газета «Октябрьский нефтяник»); - через официальный сайт городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | Отдел по информационной политике и социальным коммуникациям администрации  | Бюджет городского округа | 19 914,8 | 1220,0 | 1541,5 | 4132,4 | 4442,2 | 4123,7 | 4455,0 | 2023-2028, постоянно | х | х | х | х |
| 3.3 | Обеспечение деятельности МКУ "Центр информационных технологий" городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан |  |  | 36518,9 | 1649,8 | 5506,3 | 6495,5 | 7341,4 | 7819,3 | 7706,6 |  | х | х | х | х |
| 3.3.1 | Обеспечение деятельности МКУ ЦИТ |  | Бюджет городского округа | 36518,9 | 1649,8 | 5506,3 | 6495,5 | 7341,4 | 7819,3 | 7706,6 |  | х | х | х | х |
|  | Всего, из них: | 66332,4 | 4141,6 | 8185,1 | 12350,5 | 14071,1 | 13460,4 | 14123,7 |  |
| Бюджет городского округа | 65001,8 | 4063,4 | 8134,9 | 12228,4 | 13656,9 | 13282,5 | 13635,7 |
| Бюджет Республики Башкортостан | 1330,6 | 78,2 | 50,2 | 122,1 | 414,2 | 177,9 | 488,0 |